ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Veřejná zakázka:

Veřejná zakázka malého rozsahu

Studie proveditelnosti „Redesign Statistického informačního systému“

Zadavatel veřejné zakázky:

Česká republika – Český statistický úřad Na padesátém 81/3268 100 82 Praha 10 – Strašnice IČ: 00025593

Obsah:

1.	Identifikační údaje o zadavateli, další informace	3

2.	Účel a předmět veřejné zakázky	3

3.	Místo plnění veřejné zakázky	6

4.	Doba plnění veřejné zakázky	6

5.	Požadavky zadavatele na kvalifikaci	6

6.	Obchodní a platební podmínky	9

7.	Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny	13

8.	Hodnotící kritéria	14

9.	Zadávací dokumentace	15

10.	Podmínky a požadavky na zpracování a podání nabídky	15

11.	Otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek	17

12.	Další podmínky a práva zadavatele	17

13.	Seznam příloh	18

# Identifikační údaje o zadavateli, další informace

## Základní údaje

název: 		Česká republika – Český statistický úřad

sídlo: 		Na Padesátém 81/3268, 100 82 Praha 10 – Strašnice

IČ: 			00025593

## Oprávněná osoba zadavatele

Osobou oprávněnou k činění právních úkonů souvisejících s touto veřejnou zakázkou je Ivo Makalouš, vrchní ředitel sekce statistických zpracování ČSÚ a nositel projektu Redesign SIS.

## Kontaktní osoba zadavatele

Kontaktní osobou ve věcech souvisejících s touto veřejnou zakázkou je Ivo Makalouš, Telefon: +420 27405 2159, E-mail: ivo.makalous@czso.cz . Tato osoba zajišťuje veškerou komunikaci zadavatele s dodavateli (tím není dotčeno oprávnění statutárního orgánu či jiné pověřené osoby zadavatele).

# Účel a předmět veřejné zakázky

## Účel veřejné zakázky

ČSÚ připravuje podání žádosti o finanční podporu projektu „Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění e-Governmentu v ČR“ (dále rovněž jen „projekt“).  Účelem této veřejné zakázky je zpracování studie proveditelnosti, která bude povinnou přílohou pro podání žádosti o finanční podporu z IOP (Integrovaný operační program), v takové kvalitě, která zajistí poskytnutí reálného obrazu a přínosu „projektu“  pro zavádění e-Governmentu v ČR a odpovídající informace pro  hodnotící kritéria, na základě kterých bude zprostředkujícím orgánem (Ministerstvo vnitra ČR) rozhodováno o tom, zda budou projektu přiděleny finanční prostředky či nikoli.

Hlavním cílem projektu „Redesign statistického informačního systému v návaznosti na zavádění e-Governmentu v ČR“ je snížení zátěže respondentů a zároveň zvýšení kvality a dostupnosti statistických informací pro uživatele Statistického informačního systému (dále jen „SIS“), a to především pomocí využívání registrů, administrativních dat, elektronického vzájemného kontaktu, modelování a změnou stratifikace výběru respondentů.

Specifickým cílem projektu je integrace postupů, nástrojů a technologií použitých při posuzování požadavků uživatelů, přípravě a zpracování statistických úloh, analýze a diseminaci statistických informací z pohledu celkové efektivity tvorby nástrojů a komponent SIS a jejich využívání v parametrizovaném prostředí sdílených digitálních informací e-Governmentu ČR.

Český statistický úřad shromažďuje na základě zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, informace o právnických osobách a na základě tohoto zákona, případně dalších zákonů (např. zákon o sčítání lidu, domů a bytů) i informace o fyzických osobách.

Projekt reaguje na globální cíl definovaný v prioritní ose 1 Integrovaného operačního programu: „Modernizace ústřední státní správy prostřednictvím rozvoje informační společnosti“ a na specifické cíle „Zlepšit úroveň služeb elektronické veřejné správy“, „Zvýšit využívání internetu občany pro komunikaci s veřejnou správou“ a „Snížit administrativní zatížení občanů, podnikatelů a veřejného sektoru“.

Projekt je v souladu s cílem strategie Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby „Zajistit adekvátní využívání ICT, vytvořit centrální registry veřejné správy tak, aby bylo možné bezpečné sdílení dat orgány veřejné moci a zároveň byl občanům umožněn oprávněný přístup k údajům vedeným v těchto registrech“.

## Předmět plnění veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je zajištění a zpracování studie proveditelnosti konkrétního projektu „Redesign statistického informačního systému v návaznosti na zavádění e-Governmentu v ČR“ v následující struktuře:

- Titulní stránka a úvod

- Výchozí stav, zdůvodnění realizace projektu a analýza jeho potřebnosti

- Popis projektu a jeho aktivit /etap

- Management projektu a projektový tým

- Technické a technologické řešení projektu

- Způsob zajištění projektu

- Zajištění investičního (dlouhodobého) majetku

- Harmonogram realizace projektu včetně rozpočtového harmonogramu

- Finanční a ekonomická analýza

- Hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu

- Analýza a řízení rizik

- Vliv projektu na životní prostředí vliv a vliv projektu na rovné příležitosti

- Zhodnocení projektu na základě výsledků studie

- Upozornění a doporučení

Popis požadovaného obsahu jednotlivých kapitol studie proveditelnosti je uveden v příloze č.1 „Požadované parametry plnění“.

Kompletní podklad pro kapitolu 5. Technické a technologické řešení projektu zajistí pro studii proveditelnosti zadavatel a předá jej vybranému dodavateli nejpozději do 50 dnů po uzavření smlouvy na plnění této veřejné zakázky.

Součástí předmětu plnění je řízení a koordinace projektu včetně zajištění součinnosti zadavatele a vybraného dodavatele. Součástí předmětu plnění je rovněž provedení workshopu, na němž bude prezentována předběžná verze Studie proveditelnosti v rozsahu minimálně 4 hodin.

Základní informace o projektu jsou uvedeny v příloze č. 2 „Základní informace o projektu“ a detailní specifikace obsahu a struktury studie proveditelnosti jsou uvedeny v příloze č. 1 „Požadované parametry plnění“ této zadávací dokumentace.

Bližší specifikaci projektu obsahuje rovněž Příloha č. 3 k zadávací dokumentaci  „Projektový záměr projektu Redesign statistického informačního systému v návaznosti na zavádění e-Governmentu v ČR“ a Příloha č. 4 k zadávací dokumentaci „Globální architektura Statistického informačního systému“ (přičemž obě tyto přílohy budou uchazečům předány po podpisu Smlouvy o mlčenlivosti).

V případě, že zadávací podmínky obsahují odkazy na specifická označení výrobků a služeb, která platí pro určitého podnikatele (osobu) za příznačná, umožňuje zadavatel použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, které naplní nepochybně zadavatelem požadovanou funkcionalitu (byť jiným způsobem).

## Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

## Předpokládaná hodnota veřejné zakázky určená zadavatelem postupem podle ustanovení § 13 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) činí 735.294,- Kč bez DPH. Zadavatel nepředpokládá překročení této předpokládané hodnoty v cenové nabídce uchazeče.

## Právní režim výběrového řízení

## Zadavatel výslovně upozorňuje uchazeče, že předmětná veřejná zakázka není s poukazem na ustanovení § 18 odst. 3 zákona zadávána v zadávacím řízení podle zákona. Za účelem dodržení obecných zásad zadávání veřejných zakázek však zadavatel postupuje přiměřeně dle zákona.

# Místo plnění veřejné zakázky

## Místem plnění veřejné zakázky (předání studie proveditelnosti a provedení workshopu) je sídlo zadavatele.

# Doba plnění veřejné zakázky

Smlouva s vybraným dodavatelem bude uzavřena po skončení výběrového řízení, v němž zadavatel rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky. Předpokládané datum zahájení plnění veřejné zakázky (datum účinnosti smlouvy uzavřené na plnění této veřejné zakázky) je 10. 6. 2009.

Uchazeč bude povinen dodat studii proveditelnosti ve finální verzi do 3 (tří) měsíců od data podpisu smlouvy. Vybraný dodavatel je povinen vyzvat oprávněnou osobu zadavatele nejpozději 30 dnů před odevzdáním finální verze studie proveditelnosti k oponentuře předběžné verze studie proveditelnosti. Zadavatel je povinen sdělit připomínky k předběžné verzi studie proveditelnosti do 15 dnů od jejího obdržení. Vybraný dodavatel je povinen předat studii proveditelnosti ve finální verzi ve lhůtě 3 měsíců od data podpisu smlouvy, eventuelně ve lhůtě kratší, pokud se k ní zavázal ve smlouvě na plnění této veřejné zakázky.

Pokud bude nezbytné kapitolu 5 předmětu plnění této veřejné zakázky významně doplnit ze strany zadavatele po uplynutí lhůty pro předání studie proveditelnosti, bude vybraný uchazeč povinen dodat studii proveditelnosti nejpozději 3 týdny po obdržení definitivní verze podkladu k bodu 5 předmětu plnění této veřejné zakázky.

Zadavatel upozorňuje, že doba plnění veřejné zakázky, tj. zkrácení lhůty, ve které bude finální verze studie proveditelnosti zadavateli předána, je jedním z dílčích hodnotících kritérií.

# Požadavky zadavatele na kvalifikaci

## Kvalifikační předpoklady

## Prokázání splnění kvalifikace je předpokladem účasti dodavatele ve výběrovém řízení. Kvalifikaci splní dodavatel, který splnění níže uvedených požadovaných kvalifikačních požadavků (předpokladů) prokáže tím, že předloží:

    - Čestné prohlášení podepsané statutárním orgánem či jinou oprávněnou osobou, z něhož bude vyplývat následující:

- dodavatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch zločinného spolčení, trestný čin účasti na zločinném spolčení, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby,

- dodavatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby,

- dodavatel nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle § 49 obchodního zákoníku,

- vůči majetku dodavatele neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,

- dodavatel není v likvidaci,

- dodavatel nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky,

- dodavatel nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění,

- dodavatel nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

    - Prostou kopii výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní dodavatel zapsán, přičemž předložený dokument nesmí být starší než 90 dnů (počítáno ve vztahu k poslednímu dni lhůty pro podání nabídek).

    - Prostou kopii dokladů o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění.

    - Seznam významných služeb poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech (tj. v letech 2006, 2007 a 2008) s uvedením jejich popisu, rozsahu a doby poskytnutí, z něhož bude vyplývat, že dodavatel v uvedeném období realizoval alespoň 2 významné služby v oblasti tvorby projektů, které jsou založeny na dodávce analytických a konzultačních služeb, přičemž na základě těchto projektů byla odběrateli služeb přiznána dotace.

    - Seznam osob řešitelského týmu dodavatele skládajícího se minimálně ze 3 osob: z hlavního konzultanta, konzultanta - specialisty na poradenství v oblasti fondů EU a administraci projektů z fondů EU a projektového manažera, který bude zajišťovat plnění této veřejné zakázky a profesními životopisy jednotlivých osob uvedených v řešitelském týmu, které budou těmito osobami podepsány, z nichž bude vyplývat, že tyto konkrétní osoby mají odpovídající kvalifikaci a zkušenosti se zpracováním obdobného předmětu a rozsahu plnění projektu alespoň ve 3 případech své pracovní praxe (tvorba studií proveditelnosti). V každém životopise bude uvedeno jméno, příjmení, zaměstnavatel, souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely této veřejné zakázky, vzdělání, popis role v projektu, profesní praxe vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky a její délka a podpis. Délka odborné praxe u hlavního konzultanta je požadována alespoň 10 let u projektového manažera a konzultanta alespoň 5 let. U konzultanta je vyžadována praxe v oblasti aplikace metodik a pravidel pro projekty, které jsou financovány z více zdrojů (Státní rozpočet ČR, Evropský sociální fond, Evropské strukturální fondy a jiné dotační fondy, vlastní prostředky odběratele služby).

    - Prostou kopii certifikátu ISO 9001:2000 pro oblast projektového řízení a ICT projektů.

## Společná ustanovení ke kvalifikaci

## Zadavatel stanoví, že k prokázání splnění kvalifikace postačují prosté kopie příslušných dokladů, které však musí být v případě žádosti zadavatele/hodnotící komise doloženy originálem.

## Zadavatel výslovně upozorňuje, že v případě, že určitou část kvalifikace (např. oprávnění k podnikání) prokazuje dodavatel prostřednictvím subdodavatele (tedy například jinou právnickou či fyzickou osobou, která není jeho zaměstnancem), musí být v nabídce obsažena i smlouva splňují požadavky dle § 51 odst. 4 zákona, tj. z této subdodavatelské smlouvy tedy musí být patrno, že se subdodavatel zavazuje poskytnout při plnění veřejné zakázky takové plnění, pro které prokazuje splnění kvalifikace. Prostřednictvím subdodavatele nelze prokázat splnění kvalifikace dle odst. 5.1.1. této zadávací dokumentace a výpis z obchodního rejstříku dle odst. 5.1.2. zadávací dokumentace (dále rovněž „ZD“).

## Zadavatel výslovně upozorňuje, že má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění kvalifikace dle odst. 5.1.1. ZD a předložit výpis z obchodního rejstříku dle odst. 5.1.2. ZD Splnění ostatních kvalifikačních předpokladů musí prokázat alespoň jeden ze společných dodavatelů (tj. postačuje, pokud tuto část kvalifikace prokáží všichni dodavatelé společně).  V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn společně několika dodavateli, jsou zadavateli povinni předložit současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky (tj. smlouvu o solidárním závazku).

## Nedoloží-li dodavatel splnění kvalifikace v požadovaném rozsahu či požadovanými doklady, vyloučí zadavatel takovéhoto dodavatele z účasti na veřejné zakázce malého rozsahu.

# Obchodní a platební podmínky

## Obchodní podmínky

## Dodavatel je povinen podat jediný návrh smlouvy pokrývající celý předmět plnění veřejné zakázky. Právní vztahy mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem se řídí obchodním zákoníkem (ustanovení smlouvy o dílo – ustanovení § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

## Návrh smlouvy musí být ze strany dodavatele podepsán statutárním orgánem nebo jinou osobou k tomu oprávněnou. Originál či úředně ověřená kopie tohoto oprávnění musí být v takovém případě součástí nabídky dodavatele.

## Podává-li nabídku více dodavatelů společně, ve smlouvě o solidárním závazku dle odst. 5.2. bude uvedeno, který z dodavatelů je oprávněn jednat za ostatní účastníky ve věcech spojených s poskytováním plnění veřejné zakázky či její určité části a kterou konkrétní část plnění bude fakticky poskytovat každý z dodavatelů.

## V případě, že část zakázky bude plněna formou subdodávky, zadavatel požaduje uvést v nabídce dodavatele, jaká konkrétní část plnění veřejné zakázky bude zadána třetím osobám, a které osoby to budou (u subdodavatele je dodavatel povinen uvést jeho identifikační údaje dle § 17 písm. d) zákona).

## Zadavatel nepřipouští jakákoliv další omezení výše náhrady škody, jakož i sankcí uvedených v této zadávací dokumentaci. Veškeré smluvní pokuty se nesmí dotýkat nároku zadavatele na náhradu škody.

## Zadavatel se zavazuje poskytnout dodavateli součinnost v míře nezbytně nutné k zajištění účelu smlouvy. Dodavatel je povinen se ve smlouvě na plnění veřejné zakázky zavázat, že vyvine maximální úsilí, které po něm lze požadovat, aby vytvořil studii proveditelnosti v takové kvalitě, že budou splněny všechny předpoklady pro to, aby bylo vyhověno zadavatelově žádosti o finanční podporu projektu.

## Dodavatel je v návrhu smlouvy povinen uvést, že zadavatel je oprávněn v průběhu plnění veřejné zakázky požadovat zprávy (reporty) o průběžném stavu plnění. Zadavatel pro kontakt s vybraným dodavatelem v průběhu realizace veřejné zakázky určí odpovědnou osobu (osoby).

## Dodavatel je v návrhu smlouvy povinen akceptovat oprávnění zadavatele oponovat studii proveditelnosti či její dílčí část. V takovém případě bude dodavatel povinen zapracovat připomínky zadavatele do závěrečné podoby studie, a to bez zbytečného odkladu po obdržení připomínek zadavatel a v době plnění určené v čl. 4.

## Výsledek činnosti vytvořené pro zadavatele na základě smlouvy uzavřené na plnění této veřejné zakázky malého rozsahu (předmět plnění) představuje finální verze studie proveditelnosti. Předmět plnění bude zadavateli předán na základě protokolárního převzetí plnění, o kterém obě strany sepíší předávací protokol. Předmět plnění bude předán ve formě 12 ks svázaných výtisků finální verze studie proveditelnosti (pokud budou některá schémata na formátu A3, případně A2 mohou být přiložena odděleně) a 12 ks kopií disku CD-ROM obsahujících studii proveditelnosti ve finální verzi se soubory ve formátu MS Word (pokud by u obrázků a schémat došlo konverzí do MS Word ke ztrátě kvality, budou uloženy tyto grafické objekty i v původním formátu a s příslušným prohlížečem).

## Zadavatel musí mít ničím neomezené právo dispozice s předanou studií proveditelnosti či jejími částmi; to platí i pro práva autorská, která na zadavatele přejdou v maximálním rozsahu povoleném autorským zákonem (tj. vybraný dodavatel bude povinen poskytnout zadavateli licenci, eventuelně zajistit podlicenci, nebude-li autorem díla), zejména jej bude oprávněn dále použít bez souhlasu vybraného dodavatele, zveřejnit jej či poskytnout jiné osobě, a to na dobu neurčitou bez územního omezení a po dobu trvání majetkových práv ke studii proveditelnosti. Dodavatel si nemůže vyhradit práva, která by tomuto bránila. Případné zásahy do studie proveditelnosti nepodléhají oznámení vybranému dodavateli. Studii proveditelnosti ani její pracovní verze či dílčí části nebude vybraný dodavatel oprávněn poskytnout jiným osobám.

## Zadavatel má právo na smluvní pokutu ve výši 0,1 % denně z celkové nabídkové ceny plnění bez DPH při prodlení dodavatele s dodáním finální verze studie proveditelnosti a to až do celkové výše 5% celkové nabídkové ceny.

## Zadavatel je dále oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každé další porušení povinnosti dodavatele, jakož i za každý i jen započatý den trvání tohoto porušení a to až do celkové výše 5% celkové nabídkové ceny.

## Dodavatel je oprávněn požadovat po zadavateli zaplacení úroku z prodlení nejvýše ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.

## Dodavatel není oprávněn navrhnout jiné sankce vůči zadavateli než takové, které vyplývají z obecně závazných právních předpisů nebo této zadávací dokumentace. Možnost odstoupení dodavatele od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.

## Dodavatel je povinen v návrhu smlouvy uvést, že zadavatel je oprávněn od smlouvy písemně odstoupit z důvodu podstatného porušení smlouvy dodavatelem (odstoupení od smlouvy ze strany zadavatele nesmí být spojeno s uložením jakékoliv sankce k tíži zadavatele).

## V případě nedostatku finančních prostředků má zadavatel právo od smlouvy odstoupit, popřípadě její části. V takovém případě je povinen uhradit uchazeči účelně vynaložené náklady.

## Dodavatel je povinen v návrhu smlouvy uvést, že se zavazuje zachovávat mlčenlivost ohledně skutečností, které se v souvislosti s plněním smlouvy dozvěděl nebo které zadavatel označil za důvěrné, jakož i údajů dle zákona č. 89/1995 Sb. (dále jen „důvěrné informace“). Dodavatel je povinen přijmout opatření k ochraně důvěrných informací. Důvěrné informace mohou být dodavatelem použity výhradně k činnostem, kterými bude zajištěno dosažení účelu smlouvy. Dodavatel nesdělí či nezpřístupní žádnou z důvěrných informací třetím osobám, nevyužije ji k vlastnímu prospěchu nebo jinak nezneužije. Povinnost mlčenlivosti a zachování důvěrnosti informací se nevztahuje na informace, které se staly obecně známými za předpokladu, že se tak nestalo porušením některé z povinností vyplývajících ze smlouvy, nebo o kterých tak stanoví zákon, zpřístupnění je však možné vždy jen v nezbytném rozsahu. V případě porušení závazku mlčenlivosti či ochrany důvěrných informací je zadavatel oprávněn požadovat kromě náhrady škody zaplacení smluvní pokuty ve výši 500.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení závazku.

## Dodavatel se rovněž zavazuje pro případ, že se v průběhu plnění předmětu veřejné zakázky dostane do kontaktu s osobními údaji, že je bude ochraňovat a nakládat s nimi v plně v souladu s příslušnými právními předpisy. Strany se v případě kontaktu s osobními údaji, který bude spadat pod zákon o ochraně osobních údajů, zavazují uzavřít dodatek ke smlouvě spočívající v dohodě o zpracování osobních údajů.

## Veškeré úpravy smlouvy je možné činit pouze písemně.

## Návrh smlouvy musí rovněž respektovat ustanovení obchodního zákoníku a dalších právních předpisů, které se vztahují na provádění veřejné zakázky.

## Shora uvedené obchodní podmínky uchazeč zapracuje do návrhu smlouvy, který předloží jako součást své nabídky na plnění veřejné zakázky. Přílohou smlouvy uzavřené s vybraným uchazečem bude nabídka uchazeče popisující technické řešení veřejné zakázky.

## Platební podmínky

    - Zadavatel neposkytuje zálohy.

    - Cena plnění dle odst. 2.2. bude zadavatelem jednorázově uhrazena v Kč s DPH bezhotovostně na základě faktury (daňového dokladu) dodavatele, přičemž dodavatel je povinen fakturu vystavit a doručit do 15 dnů po předání finální verze studie proveditelnosti zadavateli.

## Splatnost faktury (daňového dokladu) nesmí být kratší než 21 dnů ode dne doručení daňového dokladu zadavateli.

## Faktura dodavatele musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Přílohou faktury bude kopie předávacího protokolu podepsaného zadavatelem, jinak faktura nezakládá jeho povinnost platit. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je zadavatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět dodavateli k doplnění či opravě, aniž se tak dostane do prodlení; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu.

# Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

## Základní požadavky zadavatele na zpracování nabídkové ceny

Celková nabídková cena za splnění předmětu veřejné zakázky bude v nabídce uchazeče stanovena jako nejvýše přípustná částka za plnění veřejné zakázky. Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady spojené s řádným plněním veřejné zakázky.

Nabídková cena musí být v nabídce zpracována v členění: celková nabídková cena bez DPH, výše DPH a celková nabídková cena vč. DPH (všechny částky budou uvedeny v českých korunách).

## Podmínky pro překročení výše nabídkové ceny

Nabídkovou cenu je možné překročit pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů týkajících se DPH, a to nejvýše o částku odpovídající této legislativní změně.

# Hodnotící kritéria

## Hodnocení nabídek bude prováděno obdobně, jak je uvedeno v ust. § 78 a § 79 zákona, podle základního hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti nabídky, a to bodovací metodou tak, jak ji upravovala vyhláška č. 240/2004 Sb., ve znění vyhlášky č. 137/2005 Sb. (tj. za použití zcela stejných pravidel a principů). Zadavatel pro vyhodnocení ekonomické výhodnosti nabídek stanovil následující dílčí hodnotící kritéria:

|  | Dílčí hodnotící kritérium | Váha |
| --- | --- | --- |
|  | Nabídková cena | 50 % |
|  | Kvalita nabízeného plnění | 30 % |
|  | Celková navrhovaná doba zpracování projektu | 20 % |

V rámci dílčího kritéria dle odst. 8.1. bude zadavatel hodnotit celkovou výši nabídkové ceny v Kč bez DPH (odst. 7.1.), nejlépe hodnocena bude nejnižší nabídková cena za kompletní splnění předmětu zakázky. Jedná se o číselně vyjádřitelné kritérium, pro které má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria.

V rámci dílčího kritéria dle odst. 8.2 bude zadavatel hodnotit kvalitu nabízeného plnění uvedeného v nabídce uchazeče, jedná se zejména o hodnocení následujících  podkladů:

    - návrh dílčích aktivit a  harmonogramu předmětu plnění VZ,

    - návrh na součinnost zadavatele s dodavatelem a způsob řízení předmětu plnění VZ a

    - zpracovaný návrh kapitoly 8 studie proveditelnosti „projektu“

u kterých bude hodnocena úplnost nabízeného plnění, souřadnost a provázanost uvedených informací a vypovídací schopnost uvedených informací, které jsou limitovány rozsahem počtu stran. Jako nejvýhodnější v rámci tohoto dílčího kritéria bude vyhodnocena nabídka, která bude nejlépe hodnocena z hlediska úplnosti, souřadnosti, provázanosti  a vypovídací schopnosti uvedených informací.

V rámci dílčího kritéria dle odst. 8.3. bude zadavatel hodnotit zkrácení lhůty pro plnění veřejné zakázky, tj. o kolik dnů dodavatel zkrátí lhůtu pro požadované předání finální verze studie proveditelnosti (3 měsíce ode dne účinnosti smlouvy). Zadavatel určí počet dnů, který bude předmětem hodnocení tak, že bude vycházet z doby plnění uvedené ve smlouvě dodavatele a spočítá (v kalendářních) dnech rozdíl mezi nabízenou dobou a maximální požadovanou dobou plnění (3 měsíce ode dne účinnosti smlouvy).  Jedná se o číselně vyjádřitelné kritérium, pro které má nejvhodnější nabídka maximální hodnotu kritéria.

# Zadávací dokumentace

## Závaznost požadavků zadavatele

Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této zadávací dokumentace a v příloze zadávací dokumentace vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky. Tyto požadavky je dodavatel povinen plně a bezvýhradně respektovat při zpracování své nabídky.

## Dodatečné informace

Dotazy k zadávacím podmínkám mohou dodavatelé zasílat písemně (i elektronicky) k rukám osoby uvedené v odst. 1.3. této zadávací dokumentace, a to nejpozději do 3 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

## V žádosti o poskytnutí dodatečných informací musí být uvedeny identifikační a kontaktní údaje dodavatele. Zadavatel doručí dodatečné informace k zadávacím podmínkám, vč. přesného znění žádosti, elektronicky všem dodavatelům, kterým byla poskytnuta zadávací dokumentace nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení žádosti. Zadavatel je oprávněn poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti.

# Podmínky a požadavky na zpracování a podání nabídky

## Nabídky se podávají písemně v uzavřené obálce, označené názvem veřejné zakázky a s uvedením výzvy „Neotevírat“. Na obálce musí být uvedena adresa, na niž je možné zaslat uchazeči vyrozumění o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty.

## Uchazeč je oprávněn podat pouze jedinou nabídku na tuto veřejnou zakázku, přičemž uchazeč podávající nabídku nesmí být zároveň subdodavatelem jiného dodavatele podávajícího nabídku na tuto veřejnou zakázku anebo nesmí zároveň s jiným dodavatelem podat současně jinou společnou nabídku na tuto veřejnou zakázku. Pokud uchazeč nesplní tuto podmínku zadavatele, budou všechny nabídky, na kterých se podílel, vyloučeny z účasti na veřejné zakázce.

## Nabídka musí být zpracována výhradně v českém jazyce (výjimku tvoří odborné názvy a údaje) a podepsána oprávněnou osobou.

## Nabídka musí obsahovat návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či zastupovat uchazeče a prohlášení, že uchazeč je svou nabídkou vázán nejméně po dobu nejméně 60 dnů od okamžiku uplynutí lhůty pro podání nabídky (blíže viz struktura nabídky dle odst. 10.9.).

## Uchazeč je povinen podat nabídku osobně nebo doručit poštou na adresu sídla zadavatele, nejpozději do 22.5.2009 do 10:00. Za rozhodující pro doručení nabídky se považuje okamžik převzetí nabídky zadavatelem.

## Uchazeč předloží nabídku v originále a pro lepší orientaci zadavatele i ve 2 dalších výtiscích (kopiích), přičemž originál nabídky bude výslovně jako originál označen; veškeré součásti nabídky musí být poskytnuty v jedné obálce. Všechny listy nabídky budou navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky či jinou neoprávněnou manipulací. Všechny výtisky budou řádně čitelné, bez škrtů a přepisů.

## Uchazeč předloží nabídku vedle listinné formy též v elektronické podobě na CD; tato povinnost se netýká dokladů prokazujících splnění kvalifikace uchazeče. Informace na CD mají pouze informativní povahu. Každý uchazeč je povinen předložit návrh smlouvy v elektronické podobě.

## Uchazeč v nabídce výslovně uvede jednu kontaktní adresu pro písemný styk mezi uchazečem a zadavatelem.

## Nabídka musí být předložena v následující struktuře:

- krycí list nabídky,

- obsah nabídky s uvedením čísel stran kapitol nabídky,

- identifikační údaje uchazeče (příp. identifikační údaje o subdodavateli),

- doklady prokazující splnění kvalifikace,

- nabídková cena v požadovaném členění, vč. prohlášení uchazeče, že nabídková cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací veřejné zakázky,

- specifikace nabízeného plnění, vč. všech údajů nezbytných pro hodnocení nabídky, včetně návrhu

    - dílčích aktivit a  harmonogramu předmětu plnění, (rozsah maximálně 2 strany)

    - návrhu na součinnost zadavatele s dodavatelem a způsob řízení předmětu plnění (rozsah maximálně 1 strana)

    - návrh kapitoly 8 studie proveditelnosti „projektu“ (pro účely hodnocení nabídek se rozpočtovým harmonogramem rozumí harmonogram přípravy rozpočtu po celou dobu trvání „projektu“) (rozsah maximálně 3 strany)

- návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče či jej zastupovat a prohlášení uchazeče, z něhož bude vyplývat, že uchazeč je vázán celým obsahem nabídky po celou dobu zadávací lhůty (60 dní) a že jsou mu známy veškeré podmínky plnění,

- další dokumenty dle uvážení uchazeče, které mají tvořit obsah nabídky.

# Otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek

Otevírání obálek s nabídkami, jakožto i posouzení kvalifikace a nabídek a hodnocení nabídek, není veřejné.

# Další podmínky a práva zadavatele

## Náklady spojené s účastí ve výběrovém řízení nese každý účastník sám. Nabídky podané na veřejnou zakázku nebude zadavatel dodavatelům vracet.

## Zadavatel si vyhrazuje právo dodatečně změnit či doplnit zadávací podmínky, popř. výběrové řízení zrušit, a to kdykoliv do uzavření smlouvy bez náhrady a bez uvedení důvodu. Případné zrušení bude oznámeno všem uchazečům, kteří podali nabídku ve lhůtě pro podání nabídky na adresu uvedenou v nabídce uchazeče.

## Zadavatel si vyhrazuje právo dále případně o podmínkách plnění veřejné zakázky jednat po podání nabídek, bude-li to považovat za vhodné, popřípadě dále jednat o nabídce s uchazečem, jehož nabídka bude vyhodnocena jako nejvhodnější.

## Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit uchazeče z účasti na veřejné zakázce, pokud nesplní některou z výše uvedených podmínek ve výzvě. Vyloučení včetně odůvodnění mu oznámí na adresu uvedenou v nabídce dodavatele.

## Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.

## Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce uchazeče u třetích osob a uchazeč je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost.

## V případě, že odmítne vybraný uchazeč uzavřít smlouvu na plnění veřejné zakázky ve lhůtě, kdy je svou nabídkou vázán, si zadavatel vyhrazuje právo oslovit dodavatele, který se umístil druhý v pořadí s nabídkou na uzavření smlouvy za podmínek uvedených v nabídce tohoto dodavatele na veřejnou zakázku.

# Seznam příloh

Součástí zadávací dokumentace je následující příloha:

Příloha č. 1 – Požadované parametry plnění

Příloha č. 2 – Základní informace o projektu

Příloha č. 3 -  Projektový záměr projektu Redesign statistického informačního systému v návaznosti na zavádění e-Governmentu v ČR (tato příloha bude předána po podpisu Smlouvy o mlčenlivosti)

Příloha č. 4 – Globální architektura Statistického informačního systému (tato příloha bude předána po podpisu Smlouvy o mlčenlivosti)

Příloha č. 5 – Smlouva o mlčenlivosti

V Praze dne 12.5.2009

--------------------------------------------

Ivo Makalouš

Příloha č. 1 Požadované parametry plnění

Požadovaná struktura a obsah jednotlivých kapitol studie proveditelnosti:

1. Titulní stránka a úvod

identifikace dokumentu (jedná o studii proveditelnosti), název projektu, identifikace zadavatele a zpracovatele (pokud se nejedná o stejné osoby), kontaktní údaje, případně přílohy.

2. Výchozí stav, zdůvodnění realizace projektu a analýza jeho potřebnosti

obsahuje stručný popis stávající situace (problémy a nedostatky), kterou má projekt řešit, poptávku po realizaci projekt/analýzu a definici přínosu/potřebnosti projektu, jmenuje cílové skupiny, na které bude mít projekt vliv, popisuje návaznost projektu na relevantní strategii.

3. Popis projektu a jeho aktivit /etap

obsahuje popis hlavních aktivit projektu a jeho etap. Jsou zde zodpovězeny základní otázky, jaký smysl a zaměření projektu, jaké služby budou díky projektu poskytovány a jaký problém řeší, kdo je investorem (resp. vlastníkem či provozovatelem) projektu, jaká je kapacita (velikost) projektu a jaká je jeho lokalizace, jakými etapami projekt prochází a čím jsou specifické, jak řešeno variantní zpracování v rámci studie a jaká jsou ostatní významná specifika projektu. Nezbytné legislativní změny, včetně harmonogramu přijetí a očekávané účinnosti.

4. Management projektu a projektový tým

popisuje způsob řízení projektu z hlediska lidských zdrojů a projektový tým; popis/seznam pracovníků zapojených do projektu, jejich zapojení a pozici v projektu (specializaci). Dále zahrnuje veškeré plánování, organizování, řízení a kontrolu všech procesů a organizačních jednotek, nezbytných pro realizaci aktivit projektu.

5. Technické a technologické řešení projektu

shrnuje veškeré podstatné technické a technologické aspekty projektu, jako je zvolená technologie, technické parametry jednotlivých zařízení, výhody a nevýhody těchto předpokládaných řešení, vyplývající technická rizika, potřebné energetické a materiálové toky, údaje o životnostech jednotlivých zařízení, potřebné údržbě a nákladnosti oprav, změny v provozní náročnosti vlivem opotřebení apod.,

•	Navrhované metriky (i se zdroji),

•	Funkční dekompozice

•	Datová architektura

•	Procesní architektura

•	Vymezení služeb poskytovaných systémem

•	Vymezení zdrojů dat, způsoby iniciálního naplnění systému

•	Provozní parametry pilotního a ostrého provozu

6. Způsob zajištění projektu

kritéria výběru varianty, jejich popis a zdůvodnění, vyhodnocení variant po organizační, procesní i technologické stránce, stručný popis nejvhodnější varianty,  stručné zdůvodnění výběru varianty

7. Zajištění investičního (dlouhodobého)  majetku

vymezení struktury dlouhodobého majetku, určení výše investičních nákladů, problematika servisních podmínek a případného znovupořízení, amortizační schéma apod.

8. Harmonogram realizace projektu včetně rozpočtového harmonogramu

časový plán jednotlivých činností a fází projektu, který by měl být zpracován do podoby harmonogramu. Mělo by z něj být patrné, kde jednotlivé činnosti začínají a kdy končí (pokud končí), které činnosti na které navazují a jaké se vzájemně překrývají.

9. Finanční  a ekonomická analýza

finanční plán investiční etapy

- plán průběhu provozních, investičních nákladů a výnosů

finanční plán provozní etapy

- plán průběhu provozních, investičních nákladů a výnosů

plánované stavy majetku

plán průběhu cash-flow – výdajů a příjmů

vyhodnocení finanční analýzy

Ekonomická analýza

cost benefit analýza (CBA)

- vymezení všech zainteresovaných subjektu a jejich členění

- popis investiční a nulové varianty

- popis ocenitelných nákladu a přínosů

- popis nákladů a přínosů nezahrnovaných do CBA

- výpočet hodnoty přínosů a nákladů

- výpočet kriteriálních ukazatelů

- provedení citlivostní analýzy

- celkový ekonomický peněžní tok

vyhodnocení ekonomické analýzy

- interpretace výsledku a rozhodnutí o přijatelnosti investice, financovatelnosti a udržitelnosti

10. Hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu

vyhodnocení projektu pomocí kriteriálních ukazatelů kalkulovaných z finančních toků (resp. nákladů, výnosů) jako např. NPV, IRR, Doba návratnosti, Index rentability a finanční analýza projektu. U projektů, které negenerují příjmy a nelze u nich vypočítat ukazatele finanční analýzy, musí být podrobně zdůvodněno, kdo bude zabezpečovat provoz investice a z jakých zdrojů budou kryty provozní náklady po ukončení realizace projektu.

11. Analýza  a řízení rizik

identifikace rizik -  vymezení největších zdrojů rizika v projektu (hlavních rizik v oblasti organizační, procesní, technologické, implementační, informační atd.),

popis možných následků při realizaci rizika

- odhad pravděpodobnosti realizace rizik na základě historických dat nebo ze simulačních modelů, ohodnocení rizik na základě jejich následků a pravděpodobnosti jejich realizace, návrh opatření na jejich snížení nebo eliminaci – organizační, procesní, technologické a další opatření

- náklady spojené s těmito opatřeními

12. Vliv projektu na životní prostředí vliv a vliv projektu na rovné příležitosti

13. Zhodnocení projektu na základě výsledků studie

zahrnuje popis zásadních závěrů, které vyplývají ze zpracované studie proveditelnosti. V tabulce uveďte zásadní ukazatele a jejich hodnoty spočtené z výsledných hotovostních toků resp. nákladů a výnosů obsažených ve finálním finančním plánu, jakož i výsledky citlivostní analýzy. Ve stručné a shrnující podobě je zde uvedeno zhodnocení finanční efektivity projektu, jeho realizovatelnost z hlediska všech prvků Studie proveditelnosti a výsledky analýzy rizik.

14. Upozornění a doporučení

- například formou samostatného shrnutí v závěru nebo odděleného průvodního dopisu

- upozornění a doporučení zpracovatele studie proveditelnosti

- popis a zdůvodnění změn zadání či řešení v průběhu tvorby studie proveditelnosti

Příloha č. 2 – Základní informace o projektu

Studie proveditelnosti ve struktuře uvedené v příloze č. 1 musí vyhodnotit následující cíle projektu, cílové skupiny a očekávané výstupy:

- Cíle projektu

Hlavním cílem projektu „Redesign statistického informačního systému v návaznosti na zavádění e-Governmentu v ČR“ je snížení zátěže respondentů a zároveň zvýšení kvality a dostupnosti statistických informací pro uživatele SIS, a to především pomocí využívání registrů, administrativních dat, elektronického vzájemného kontaktu, modelování a změnou stratifikace výběru respondentů.

Specifickým cílem projektu je integrace postupů, nástrojů a technologií použitých při posuzování požadavků uživatelů, přípravě a zpracování statistických úloh, analýze a diseminaci statistických informací z pohledu celkové efektivity tvorby nástrojů a komponent SIS a jejich využívání v parametrizovaném prostředí sdílených digitálních informací e-Governmentu ČR.

Vytvořený statistický informační systém ve své cílové podobě v sobě bude zahrnovat všechny procesy tvorby a poskytování statistických informací počínaje posuzováním požadavků uživatelů a konče jejich uspokojením, tedy předáváním a šířením (diseminací) statistických informací. Přehled jednotlivých subsystémů Globální architektury statistického informačního systému je uveden bodě 6 – výstupy projektu.

Cílovým stavem je maximální možná jednotnost postupů a nástrojů použitých při všech fázích zpracování statistických úloh. Nástroje SIS budou schopné pružně reagovat na potřeby uživatelů statistických dat a na měnící se ekonomické, legislativní a organizační podmínky. V návaznosti na požadavky uživatelů musí statistický informační systém:

- být nástrojem pro řízení statistických procesů,

- poskytovat informace o kvalitě v průběhu celého procesu,

- zajistit poskytování statistických informací uživatelům,

- integrovat statistické systémy s ostatními informačními systémy veřejné správy,

- poskytovat potřebné prostředky a nástroje pro integraci statistického systému s informačními systémy mezinárodních organizací,

- poskytovat potřebné nástroje pro procesy sběru, zpracování a diseminace statistických informací,

- unifikovat a standardizovat pracovní postupy a použité nástroje s cílem zvýšení efektivity statistických procesů,

- poskytovat nástroje pro podporu a řízení zpracování statistických úloh, pro plánování, návrh, implementaci a vyhodnocení statistického zpracování a dále nástroje pro sledování výkonnosti  statistického systému, míry uspokojování uživatelských potřeb.

- Cílové skupiny

Cílovými skupinami v projektu jsou všichni uživatelé statistického informačního systému:

- Poskytovatelé dat do SIS

Do této skupiny patří respondenti (občané v domácnostech, fyzické a právnické osoby v soukromém sektoru a zpravodajské jednotky státní správy i veřejné samosprávy), kteří poskytují statistická data do SIS. Kromě zpravodajských jednotek patří mezi poskytovatele dat vlastníci administrativních zdrojů dat a pracoviště státní statistické služby (mimo ČSÚ). Tato skupina hraje zároveň roli uživatelů finálních statistických informací.

- Externí uživatelé statistických informací a dat

Jedná se o široké spektrum různých druhů uživatelů, kteří využívají statistické výstupy, ať v podobě hotových publikačních výstupů, tak v podobě mikrodat, anonymizovaných dat, agregovaných dat aj. K významným uživatelům v této skupině patří

- občané, kteří využívají především základní statistické informace o mzdách, inflaci, obyvatelstvu, volbách a jiné,

- orgány státní správy a veřejné samosprávy,

- orgány mezinárodních organizací, zvláště Eurostat, OECD, ECB aj.

- média, instituce akademické sféry a výzkumu, studenti středních a vysokých škol a analytičtí pracovníci různých institucí a organizací,

- informace v tomto systému využívají též respondenti ČSÚ (zajištění zpětné vazby).

- Subjekty státní statistické služby

Specifickou cílovou skupinou jsou na základě zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, pracoviště státní statistické služby, tedy Český statistický úřad, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo dopravy, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo kultury, Ministerstvo zdravotnictví a Český telekomunikační úřad. Tyto subjekty se podílejí na přípravě a realizaci statistických zjišťování zveřejněných ve Vyhlášce o Programu statistických zjišťování.

- Uživatelé uvnitř ČSÚ

Tato skupina uživatelů zahrnuje všechny profese zaměstnanců ČSÚ, které se účastní jednotlivých fází procesu přípravy, sběru, uchování, aktualizace, vyhodnocování a diseminace statistických dat a informací. Patří sem:

  - management ČSÚ, rozhodující o obsahu i formě SIS,

  - navrhovatelé statistických úloh a statistických zjišťování (metodici a věcně příslušní statistici),

  - pracovníci diseminace a statistických analýz,

  - pracovníci zpracování statistických informací a metainformací (útvary zpracování vstupních dat, metodici, obsahová správa metadat),

  - pracovníci ICT (projektanti, programátoři, technická administrace metadat).

- Výstupy projektu

Hlavním výstupem projektu je vytvoření Statistického informačního systému (SIS) pro efektivní uspokojování požadavků uživatelů, který umožní:

- snížit náklady na statistická zjišťování,

- snížit zátěž respondentů, která je odhadována u výkazů gestorovaných ČSÚ na více než 500 mil. Kč ročně a

- zvýšit dostupnost statistických informací včetně informací o kvalitě.

Dílčími výstupy projektu jsou jednotlivé subsystémy SIS :

Podpůrné nástroje pro klíčové statistické procesy:

- POŽADAVEK – systém zadávání požadavků na statistické informace a bilancování požadavků uživatelů s dostupnými zdroji státní statistické služby,

- PŘÍPRAVA – technická dokumentace statistických úloh ve vazbě na Statistický metainformační systém,

- PROGRAM – aplikační vývojové prostředí pro vstupní a centrální zpracování statistických údajů,

- VSTUP – zefektivnění procesů vedoucích k uložení vstupních dat do datového skladu, propojení na projekt certifikovaných datových schránek,

- CENTRAL – centrální zpracování statistických informací a jejich naplnění do sdíleného datového skladu,

- DISEMINACE – vytěžení statistických informací uložených v datovém skladu a jejich poskytnutí včetně informací o kvalitě uživatelům cestou intuitivní navigace v metainformacích a statistických údajích na bázi veřejného webového rozhraní.

Integrační nástroje:

- SMS – Statistický metainformační systém (informace o statistických údajích a procesech k jejich získání),

- REGISTRY – vytvoření nástrojů na vytěžení statistických informací z dostupných registrů,

- ICT – integrace zdrojů informačních a komunikačních technologií a potřebných rozhraní v rámci e-Governmentu.

Příloha č. 5

Smlouva o mlčenlivosti

Česká republika – Český statistický úřad

se sídlem Na padesátém 81/3268, Praha 10 - Strašnice, PSČ: 100 82

IČ: 000 25 593,

jednající Ivo Makaloušem,

vrchním ředitelem sekce statistických zpracování

a nositelem projektu Redesign SIS

(dále jen “Zadavatel”)

a

________________

se sídlem ____________PSČ: ________

IČ: __________, DIČ: ____________

jednající _________, _____________

(dále jen “Dodavatel”)

dále také nazývaní buď jednotlivě “Strana” nebo společně “Strany”

uzavřely tuto Smlouvu o mlčenlivosti

v souladu s ustanovením § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen “Smlouva”)

Smluvní Strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:

- PREAMBULE

Vzhledem k tomu, že

## Dodavatel se hodlá účastnit výběrového řízení realizovaného pod názvem „Studie proveditelnosti na projekt Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění e-Governmentu v ČR“ (dále jen „Veřejná zakázka“), přičemž zadávací dokumentace k tomuto výběrovému řízení obsahují informace, jejichž obecné zpřístupnění by mohlo způsobit Zadavateli značnou újmu, dohodly se Strany na této Smlouvě, jejímž účelem je úprava ochrany důvěrných informací vymezených touto Smlouvou, zejména informací souvisejících s Veřejnou zakázkou obsažených v dokumentech:

## Projektový záměr projektu Redesign statistického informačního systému, příloha č. 3 zadávací dokumentace Veřejné zakázky,

  - Globální architektura Statistického informačního systému, příloha č. 4 zadávací dokumentace Veřejné zakázky,

## Uvedené dokumenty jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace k Veřejné zakázce.

- předmět Smlouvy

## Předmětem této Smlouvy je závazek Dodavatele zachovat utajení veškerých informací, které jsou definovány čl. 1 Smlouvy či které dále obdrží od Zadavatele v souvislosti s výběrovým řízením a Zadavatel je označí jako důvěrné či tajné, jakož i údajů dle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, v platném znění (dále též souhrnně jen „důvěrné informace“).

## Tato Smlouva se vztahuje na veškeré informace definované odst. 2.1 bez ohledu na to, zda se Dodavatel tyto informace dověděl od Zadavatele, jeho pracovníků, zástupců, spolupracovníků, konzultantů či jiných osob.

- VYUŽITÍ INFORMACÍ

## Dodavatel se zavazuje, že veškeré výše definované důvěrné informace, které od Zadavatele či jiných osob získá, budou použity výhradně v rámci výběrového řízení v rámci Veřejné zakázky (dále též jen „výběrové řízení“) a pro plnění účelu, kterým je jednání ve výběrovém řízení a podání nabídky ve výběrovém řízení, popřípadě pro plnění smlouvy uzavřené na základě této Veřejné zakázky s Dodavatelem, pokud nebude taková smlouva obsahovat přísnější ustanovení o ochraně informací či se Strany nedohodnou jinak.

## Dodavatel se zavazuje chránit důvěrné informace tak, aby nedošlo k jejich úniku, prozrazení či jakémukoliv zpřístupnění třetím osobám. Nesmí tyto důvěrné informace poskytnout nebo sdělit další osobě s výjimkou případů výslovně předpokládaných touto Smlouvou.

## Dodavatel se zavazuje používat přiměřené péče, avšak v žádném případě ne v menší míře než je míra péče, kterou využívá k ochraně svých důvěrných informací a informací vlastnických, které jsou podobného významu, k ochraně neoprávněného užívání, poskytnutí, zveřejnění nebo šíření důvěrných informací.

## Dodavatel může poskytnout či zpřístupnit důvěrné informace v nezbytně nutném rozsahu bez předchozího písemného souhlasu Zadavatele pouze

## na základě povinnosti vyplývající přímo ze zákona,

## na základě povinnosti uložené soudem či správním orgánem,

## stanou-li se prokazatelně veřejně známými bez porušení povinnosti Dodavatele,

## svým subdodavatelům (třetím stranám), pokud předem písemně poskytne Zadavateli jejich identifikační údaje a zaváže je k závazku mlčenlivosti nejméně v takovém rozsahu, jak stanoví tato Smlouva; za porušení závazku mlčenlivosti subdodavateli nese odpovědnost Dodavatel,

## se souhlasem Zadavatele.

## Dodavatel je povinen neprodleně Zadavatele informovat o tom, že důvěrné informace poskytl či zpřístupnil podle tohoto odstavce, nebrání-li mu v tom zákonné omezení.

## PRÁVA VZTAHUJÍCÍ SE K INFORMACÍM

## Veškeré důvěrné informace a nosiče je obsahující, které Zadavatel poskytl Dodavateli, zůstávají ve vlastnictví Zadavatele nebo jejich oprávněných vlastníků a žádné oprávnění či jiná práva vztahující se k důvěrným informacím nejsou udělena Dodavateli nebo na něj převedena, nedohodnou-li se Strany jinak. Na písemnou žádost Zadavatele nebo v případě nezájmu účasti Dodavatele ve výběrovém řízení (tzn. v případě nepodání nabídky Dodavatelem) vrátí Dodavatel bez zbytečného odkladu veškeré důvěrné informace vyjádřené v hmotné podobě a obsažené zejména v počítačových programech, dokumentaci, poznámkách, plánech, náčrtech a kopiích, nebude-li mezi Stranami dohodnuto písemně jinak.

## DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY

## Tato Smlouva je platná a účinná ode dne podpisu oprávněnými zástupci Zadavatele a Dodavatele.

## Smlouva se uzavírá na dobu určitou; Smlouva pozbývá platnosti 5 let po jejím podpisu.

## NÁHRADA ŠKODY A SMLUVNÍ POKUTA

## Pokud bude Dodavatel odpovědný za porušení jakékoli povinnosti dle této Smlouvy a takto způsobí Zadavateli nebo třetí straně škodu anebo Dodavatel či třetí osoba získá na základě takové skutečnosti majetkový prospěch, má Zadavatel vůči Dodavateli nárok na náhradu veškeré vzniklé škody, a to i ve výši přesahující výši smluvní pokuty dle tohoto článku 6 Smlouvy. Dále má Dodavatel povinnost vydat Zadavateli bezdůvodné obohacení odpovídající majetkovému prospěchu Dodavatele získanému v souvislosti s porušením této Smlouvy.

## Strany výslovně akceptují, že nárok Zadavatele na náhradu škody následkem porušení povinností Dodavatele dle této Smlouvy může zahrnovat i náhradu škody či smluvní pokuty, které vůči Zadavateli oprávněně uplatní třetí strany v důsledku porušení této Smlouvy Dodavatelem.

## Dodavatel je rovněž povinen zaplatit za porušení kterékoliv povinnosti stanovené v této Smlouvě Zadavateli smluvní pokutu ve výši 1.000.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti, a to i když nevznikla Zadavateli škoda; v takovém případě Zadavatel výši smluvní pokuty přiměřeným způsobem sníží. Tato smluvní pokuta je splatná do 15 dnů ode dne doručení písemné výzvy k její úhradě Dodavateli.

- závěrečná ustanovení

## Práva a povinnosti vzniklé na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou se řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

## Tato Smlouva představuje úplnou dohodu smluvních Stran o předmětu této Smlouvy. Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních Stran ve formě dodatků této Smlouvy, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních Stran.

## Tato Smlouva je uzavřena ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každá Strana obdrží po jednom (1) vyhotovení.

## Strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

| V Praze, dne ……………. | V …………, dne …………… |
| --- | --- |
| ............................................. Česká republika – Český statistický úřad _____________________ | ............................................. Dodavatel |