Příloha č. 8 zadávací dokumentace – Specifikace předmětu plnění

specifikace předmětu plnění

k podlimitní veřejné zakázce na služby zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), při současném dodržení postupů dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek v OP LZZ, s názvem

„Zajištění optimalizace IT architektury“

Obsah

1	Ideový rámec zakázky	3

1.1	Procesní rámec optimalizace architektury IS rezortu MPO	4

1.2	Cílový koncept EA (Enterprise Architecture) IS v rezortu MPO	5

2	Analýza aktuálního stavu IT architektury v rezortu MPO	6

2.1	Inventarizace prvků IT architektury	6

2.2	Analýza vazeb	6

2.3	Hodnocení aktuálního stavu IT, konsolidace podkladů IT strategie	7

3	Návrh optimalizovaných EA standardů v rezortu MPO	8

3.1	Návrh metodiky tvorby, správy a užití EA	8

3.2	Návrh na zlepšení/doplnění IT procesů (IT Governance)	9

3.3	Aktualizace ICT strategie, modely architektury	9

3.4	Specifikace kritérií pro výběr vhodného nástroje pro modelování	11

3.5	Provedení školení	11

# Ideový rámec zakázky

V rámci projektu „Konsolidace agend a činností mezi organizačními složkami státu, příspěvkovými organizacemi v působnosti ministerstva a Ministerstvem průmyslu a obchodu“ (dále jen „Projekt“) bude realizována část Projektu „Analýza a návrh optimalizované IT architektury“. Tato část Projektu je zajištěna prostřednictvím této podlimitní veřejné zakázky (dále jen „VZ“).

Cílem Projektu je zlepšení kvality a zvýšení efektivity řízení a nastavení interních procesů Ministerstva průmyslu a obchodu (dále jen „MPO“) a jeho rezortních organizací (organizačních složek státu a příspěvkových organizací, dále jen „RO“, blíže vymezených v příloze č. 7 zadávací dokumentace) prostřednictvím metod zvyšování výkonnosti a kvality.

Účelem je zefektivnit systém řízení interních procesů a agend v rámci MPO a RO (jinak též „rezortu MPO“) konsolidací agend a činností s případným sloučením a návrh na zavedení jednotného systému řízení a controllingu MPO a RO za účelem snížení nákladů, administrativy, zefektivnění stávajících procesů a zvýšení jejich kvality.

Cílem této VZ je příprava na zavedení strategického konceptu Enterprise Architecture (dále též „EA“) v rezortu MPO, jehož budoucí implementace umožní řízený rozvoj IC technologií v souladu s dlouhodobou strategií MPO, zrychlení reakce na dosažení souladu s aktuálními legislativními požadavky, zjednodušení integrace poskytovaných ICT služeb do prostředí eGovernmentu, snížení administrativní zátěže a zachování minimálních provozních a investičních nákladů.

Realizace plnění této VZ, jejíž výstupy budou zpracovány v plném souladu s platnými právními předpisy, zejména se zákonem č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími relevantními platnými legislativními normami ČR/EU, se skládá z dílčích plnění podrobně popsaných v kapitolách 2 a 3.

Požadované výstupy této zakázky společně tvoří součást systému řízení rezortu MPO a řízení jeho informatiky.

Plnění této VZ souvisí s dalšími projekty/veřejnými zakázkami v oblastech:

- Konsolidace agend, řídících a podpůrných procesů rezortu MPO;

- Zajištění podpory a rozvoje výstupů zavedením software nástrojů strategického a procesního řízení a Enterprise Architecture.

Cílem této veřejné zakázky, je mimo jiné zejména:

- Konsolidace základních evidencí IT aktiv, zhodnocení stavu klíčových procesů (IT governance), IT strategie a koncepce rezortu MPO.

- Návrh aplikace metodiky podnikové architektury EA jako manažerské metody pro strategické plánování a řízení změn, dále pak aktualizace IT strategie/koncepce, transfer příslušného know-how a vytvoření základních variant modelů EA. Výstupy podnikové architektury budou sloužit jako vstupy pro řízení programů a projektů změn, částečně také pro podporu řízení provozu a trvalého zlepšování, nejprve v IT, posléze v celém rezortu MPO.

Plnění je rozčleněno do dvou bloků - hlavních částí (viz kapitoly 2 a 3 níže). První část (viz kapitola 2) je zaměřená na konsolidaci a popis současného stavu ICT procesů a architektury IS rezortu MPO, druhá část (viz kapitola 3) je orientovaná na  informační strategii, metodiku zavedení optimalizované architektury IS a doporučení ke zlepšení stávajícího stavu. Každá z těchto dvou částí obsahuje několik dílčích plnění, která jsou popsána v podkapitolách nižší úrovně.

## Procesní rámec optimalizace architektury IS rezortu MPO

Základem řešení by mělo být zavedení a provedení prvního „cyklu“ zpětnovazební smyčky, obsahujícího tyto základní procesní bloky, výstupy a vazby:

Pozn. Modelování cílového stavu se předpokládá v několika variantách (např. “úsporné, střední, optimální”).

## Cílový koncept EA (Enterprise Architecture) IS v rezortu MPO

Celkový řídící rámec vychází z poznatků nejlepší praxe, jak je definují jiné národní architektonické iniciativy (např. Nový Zéland) a rovněž v souladu s připravovanými standardy Ministerstva vnitra (viz Národní architektonický plán rozvoje eGovernment a navazující dokumenty), viz schéma níže.

# Analýza aktuálního stavu IT architektury v rezortu MPO

Následující podkapitoly obsahují popis dílčích plnění prvního bloku (dle čl. 2.4.1 zadávací dokumentace).

## Inventarizace prvků IT architektury

Toto dílčí plnění spočívá v poskytnutí konzultačních a expertních služeb dodavatele, jejichž výsledkem bude:

- Vytvoření konzistentní evidence stávajícího stavu všech komponent nezbytných pro modelování EA ve standardech TOGAF/ArchiMate v rezortu MPO (ministerstvo včetně všech rezortních organizací).

- Evidence bude vytvořena vybraným dodavatelem z poskytnutých podkladů (existujících dokumentů) a v součinnosti s pracovníky rezortu MPO.

- Evidenci realizuje dodavatel v elektronické podobě libovolným nástrojem, kterým disponuje, a který splní následující požadavky:

  - Všechny objekty/komponenty budou identifikovatelné unikátním ID.

  - Objekty/komponenty  budou dále obsahovat atributy - informaci o typu objektu (číselník dle ArchiMate), názvu objektu (text), jeho stručný popis (text - pokud existuje), vlastníka/autora – jméno osoby i název organizace, název/jméno dodavatele (pokud existuje), úplné datum pořízení/vzniku,

  - Evidence obsahuje u každého objektu/komponenty 1-N vazeb objektu/komponenty na související objekty/komponenty výčtem jejich UID.

  - Evidence bude schopná exportu pořízeného obsahu v strukturovaném formátu XML, a to po jednotlivých objektech/komponentách včetně strukturované informace o všech jednotlivých vazbách.

Dodavatel vytvoří a předá dokumentaci struktury, ve které bude generován export pořízeného obsahu evidence.

## Analýza vazeb

Další součástí prvního bloku jsou konzultační a expertní služby dodavatele, jejichž výsledkem bude doplnění vzájemného provázání všech inventarizovaných objektů/komponent (včetně těch, ke kterým nebyly dohledány relevantní vazby v dokumentaci), aby mohl vzniknout konzistentní model architektury IS rezortu MPO se správnými logickými vazbami. Jedná se přinejmenším o tyto vazby přímo, nebo prostřednictvím jednoho nebo více vložených prvků, dle standardu ArchiMate):

- vazby zákony – agendy,

- vazby agendy – systémy (aplikační komponenty),

- vazby agendy – subjekty rezortu MPO (útvary, případně role),

- vazby systémy – komponenty technologie a infrastruktury,

- vazby mezi technologiemi a prvky infrastruktury.

Výsledek bude dodavatelem dokumentován v elektronické podobě, požadavky na způsob dokumentace (podobu evidence) jsou uvedeny v předchozí kapitole 2.1.

## Hodnocení aktuálního stavu IT, konsolidace podkladů IT strategie

V tomto dílčím plnění je požadováno provedení hodnocení/analýzy aktuálního stavu IT procesů a IT architektury v rezortu MPO ve vazbě na celkovou architekturu eGovernmentu zpracovávanou na  Ministerstvu vnitra, včetně:

- Posouzení úrovně poskytování IT služeb rezortu MPO a jejich výkonnosti z hlediska úrovně podpory cílů organizace (na základě dostupných podkladů, neboť celková strategie neexistuje),

- posouzení stavu IT architektury a začlenění kritických systémů a IT komponent (servery, síťová infrastruktura apod.) do IT architektury,

- posouzení stavu dokumentace IT architektury a IT služeb rezortu MPO,

- posouzení smluvního a personálního zabezpečení IT služeb rezortu MPO,

- posouzení úrovně procesů zajišťujících provoz IT (řízení provozu, řízení bezpečnosti, řízení rizik, řízení změn, řízení konfigurací, řízení přístupu, identifikace a správa incidentů apod.), s ohledem na standardy a best practices.

Výstupní zpráva (dokument Hodnocení aktuálního stavu) z této části plnění bude mít písemnou podobu v rozsahu minimálně 10 normostran A4 (do rozsahu se nezapočítávají obrázky a schémata).

Dodavatel dále provede analýzu všech dokumentů a studií, vztahujících se k plánování rozvoje ICT v rezortu MPO (včetně základních koncepčních dokumentů eGovernment z Ministerstva vnitra).

Identifikované/nalezené cíle, předpoklady, případně metriky a jejich vazby zpracuje dodavatel v písemné a rovněž vhodné elektronické strukturované podobě s využitím uznávaných metodických standardů (např. BSC apod.) do pracovní podoby (draftů) 2 materiálů - Informační koncepce a Plánu rozvoje ICT rezortu MPO. V této části se jedná pouze o nálezy (stav „as-is“). Doplnění, doporučení, návrhy a optimalizace jsou předmětem jiného dílčího plnění (zejména kapitoly 3.2 a 3.3).

Dokument Informační koncepce bude vyhovovat požadavkům zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 529/2006 Sb., o dlouhodobém řízení informačních systémů veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů a dalším relevantním právním předpisům.

Dokument Plán rozvoje ICT rezortu MPO představuje soustavu cílů, předpokladů (např. zdrojů), metrik (ukazatelů) a jejich vzájemných vazeb (např. dle metodiky Balanced Scorecard), směřujících k zvyšování výkonu, kvality a efektivity veřejných služeb v gesci MPO včetně podpůrných procesů a vnitřního řízení (tj. „business vize“) rezortu MPO.

Zadavatel výslovně uvádí, že nedisponuje centralizovanou a úplnou evidencí IT aktiv celého rezortu MPO a předpokládá, že dodavatel informace uvedené v dokumentaci zpřístupněné dodavateli doplní a zreviduje na základě provedených konzultací.

# Návrh optimalizovaných EA standardů v rezortu MPO

Obsahem druhého bloku plnění je:

- Tvorba metodiky návrhu, správy a užití podnikové architektury EA,

- Vypracování návrhu zlepšení příp. doplnění IT procesů (IT Governance),

- Aktualizace ICT strategie rezortu a vytvoření modelů architektury,

- Návrh variant optimalizované IT architektury ve vybrané části resortu MPO (tj. zejména aplikační architektury s přihlédnutím k IT infrastruktuře) a plánu její implementace,

- Specifikace kritérií pro výběr vhodného nástroje pro modelování,

- Provedení školení.

Následující podkapitoly obsahují popis dílčích plnění druhého bloku (dle čl. 2.4.2 zadávací dokumentace).

## Návrh metodiky tvorby, správy a užití EA

Dodavatel navrhne, implementuje a využije vhodnou metodiku a standardy pro tvorbu, údržbu a užití optimalizované architektury IS rezortu MPO:

- jejího stávajícího stavu (z vytvořené evidence) a

- jejího budoucího stavu vyplývajícího z IT strategie/plánů národní, celo-rezortní i detailní úrovně a dalších analytických vstupů.

Návrh metodiky EA bude mít podobu koncepce přizpůsobení osvědčených mezinárodních a aktuálně známých národních rámců pro potřeby rezortu MPO. Návrh metodiky a postupu jejího zavedení bude respektovat v době realizace projektu známé a připravované (v přiměřené míře) standardy Ministerstva vnitra pro modelování EA a plánu Národní architektury eGovernmentu (tj. bude plně respektovat standardy metodiky TOGAF a jazyk ArchiMate). V oblasti tvorby EA by měl respektovat TOGAF ADM, v oblasti uplatnění výsledků pak TOGAF AGF. Další vlivy na navrženou metodiku jsou očekávány zejména z rámců FEA v2, GEA-NZ 3.0 a EIRA. Použité vzory musí být vždy patřičně zdůvodněny.

Návrh doporučí optimální úroveň detailu/rozpadu, ve kterém se pro potřeby rezortu MPO bude modelování provádět. Návrh doporučí sadu očekávaných výstupů (katalogů, matic a obrazů-pohledů), vždy jasně svázaných s účelem a architektonickým rozhodováním konkrétních zájmových skupin (stakeholders), pro něž by výstup měl sloužit.

Zadavatel požaduje, aby navržená koncepce představovala zdůvodněný minimální, lokalizovaný a přizpůsobený výtah z uvedených mezinárodních standardů, nejlépe odpovídající konkrétním identifikovaným účelům použití EA v rezortu MPO.

Cílem je vytvoření optimalizované architektury rezortu MPO, která:

- Bude jednoduše přizpůsobitelná k využití sdílených služeb horizontálních projektům celonárodní úrovně (Centrální registry, eIDAS, EET, eSbírka, Národní digitální archiv atd.).

- Bude umožnovat maximální efektivní sdílení služeb/zdrojů systémů uvnitř rezortu MPO.

- Bude podporovat možnost využití moderních technologických trendů (Cloud computing, management znalostí, mobile computing apod.).

Výše uvedené navrhne dodavatel tak, aby následná a dlouhodobá aktualizace všech evidencí i návazných modelů architektury v plánovaném modelovacím nástroji byla ekonomicky maximálně výhodná pro rezort MPO, tj. kombinovala možnost zapojení interních pracovníků s omezeným rozsahem externích služeb specialistů / architektů / analytiků.  Návrh musí respektovat omezení dané tarifním systémem rezortu MPO a platnou legislativou.,

## Návrh na zlepšení/doplnění IT procesů (IT Governance)

Dodavatel navrhne na základě provedeného hodnocení (viz kapitola 2.3) konkrétní opatření ke zlepšení / doplnění / úpravám IT procesů (IT Governance) vybrané části rezortu MPO (vybranou část tvoří MPO a maximálně 5 RO) vč. úprav řídící dokumentace.

Výstup bude mít písemnou podobu v rozsahu minimálně 10 normostran A4 (do rozsahu se nezapočítávají schémata a obrázky). Návrhy by měly být ve shodě s požadavky standardních metodik COBIT/ITIL. Návrhy celkových procesů IT managementu a IT governance v sobě musí obsahovat integrálně zapracované procesy EA managementu a EA governance z koncepce EA, viz kapitola 3.1.

Součástí dílčího plnění bude prezentace návrhů uvedených v rámci výstupní zprávy v rozsahu 4 hodiny pro minimálně 20 účastníků.

## Aktualizace ICT strategie, modely architektury

Dílčí plnění v této části obsahuje doplnění/optimalizaci IT strategie a základní modely EA architektury prvního architektonického angažmá (stávající stav, budoucí stav minimálně ve dvou variantách, optimalizace vybrané klíčové části problematiky) pro vybranou část rezortu MPO (viz kapitola 3.2):

- Dodavatel provede interview s vedoucími pracovníky vybrané části rezortu MPO (maximální součinnost činí 30 pohovorů po 2 hodinách, tzn. průměrně 1,5 hodiny na rezortní organizaci a cca 10 hodin na ministerstvo, tj. 60 hodin).

- Dodavatel navrhne / reviduje / doplní vhodnou sadu cílů včetně jejich vazeb na základě uvedených vstupů, včetně návrhu vhodných indikátorů a hlavních předpokladů nezbytných k jejich dosažení.

- K identifikovaným a doplněným cílům dodavatel navrhne předpoklady, metriky a vazby (vzájemné + vazby cíl-systém) a výsledek zavede do výše uvedeného evidenčního systému.

- Příslušné výstupy dodavatel doplní do dokumentů Informační koncepce a Plán rozvoje ICT rezortu MPO. Identifikované cíle, předpoklady, případně metriky a jejich vazby zpracuje v písemné a rovněž vhodné elektronické strukturované podobě s využitím uznávaných metodických standardů (např. BSC apod.).

- Součástí tohoto dílčího plnění budou rovněž modely architektury stávajícího stavu a alespoň 2 varianty budoucího (optimalizovaného) stavu minimálně na přehledové úrovni, které budou v souladu s požadavky modelovací metodologie pro návrh EA architektury vzniklé v souvislosti s přijetím Národního architektonického plánu (NAP) spravovaného Ministerstvem vnitra (tj.  v souladu se standardy TOGAF a modelovací jazyk ArchiMate). Za optimalizovanou architekturu se pro účely této VZ považuje cílová aplikační a technologická architektura nejlépe odpovídající aktuálním potřebám a očekávaným požadavkům a trendům po dobu stanoveného horizontu, kterým je, v souladu se Strategickým rámcem rozvoje eGovernment, rok 2020. Modely budou předány v tištěné podobě, dále v některém z následujících formátů pdf, doc/x, xls/x, ppt/x, současně ve zdrojovém formátu nástroje použitého pro modelování a formátu xml (včetně popisu struktury).

- Součástí návrhu bude návrh rozpadu cílů Informační strategie (bude provedeno jejich doplnění do dokumentu Plán rozvoje ICT rezortu MPO) – nezbytných pro úspěšnou optimalizaci EA vybrané části rezortu MPO včetně vazeb omezujících/nezbytných předpokladů (zdrojů), kritérií úspěšnosti a metrik/indikátorů a návrh rozsahu/rozpočtu/harmonogramu implementačních projektů. Nedílnou součástí je také návrh postupu a harmonogramu zavedení jejích jednotlivých částí do praxe rezortu MPO ČR, včetně jeho rezortních organizací.

Pro variantní návrh optimalizované IT architektury ve vybrané části rezortu MPO (tj. zejména aplikační architektury s přihlédnutím k IT infrastruktuře) a pro návrh postupu a harmonogramu projektů realizace této cílové architektury ke stanovenému horizontu je požadováno provést a vzít v úvahu analýzu:

- zásadních očekávaných strategických změn v rezortu MPO (politiky) a jejich priorit;

- očekávaných postupných drobných procesních změn v rezortu MPO;

- očekávaných trendů a změn ve výkonu interních a externích služeb veřejné správy, které po dobu stanoveného horizontu mohou ovlivnit výkon služeb MPO a jejich potřebnou IT podporu;

- očekávané změny v IT podpoře na MPO (stárnutí komponent, ukončení kontraktů) a očekávané změny u stávajících IT dodavatelů;

- očekávané trendy IT řešení a služeb ve světě, které po dobu stanoveného horizontu mohou ovlivnit poskytování IT podpory i v rezortu MPO (Big Data, Mobilita apod.).

Z předpokladů a hodnocení navržených variant optimalizované architektury musí být patrné, které očekávané změny a trendy jsou, případně nejsou při návrhu uvažovány a proč a jak návrh ovlivnily.

Součástí tohoto dílčího plnění bude provedení workshopů, jejichž náplní bude prezentace návrhu strategie ve vazbě na dokumentovanou IT základnu a prezentace vytvořených modelů. Workshop bude určen pro členy vedení rezortu MPO (1 půlden) a dva podrobnější půldenní workshopy pro pracovníky IT rezortu MPO.

## Specifikace kritérií pro výběr vhodného nástroje pro modelování

Dodavatel navrhne požadovanou funkční specifikaci nástroje pro modelování (tvorbu, údržbu, využití a analýzy) EA v MPO, vhodnou sadu kritérií pro jeho výběr a jejich vzájemnou váhu. Kritéria musí zohlednit výhledový plán na vzájemné sdílení repository modelů architektury v MPO a s úřadem hlavního architekta (Ministerstvo vnitra). Dodavatel rovněž navrhne vhodná kritéria pro výběr externích expertů zajišťujících aktualizace modelů EA rezortu MPO a poskytne konzultační součinnost v návazných výběrových řízeních.

## Provedení školení

Obsahem dílčího plnění je provedení podrobného školení metodiky a konceptů EA (viz plnění dle kapitoly 3.1).

Školení bude určeno pro minimálně 10 zaměstnanců rezortu MPO v minimálním rozsahu 8 hodin prezenčního školení. Součástí plnění bude vypracování podkladových materiálů použitých pro prezenční školení i pro návazné samostudium (samostudium alespoň v rozsahu 8 hodin) zaměstnanců rezortu MPO.

Zadavatel doporučuje, aby školení prováděl školitel s certifikací ArchiMate.