Příloha č. 3 Harmonogram prací

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Etapa | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 |
| 1. Vytvoření mobilní aplikace | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Testování s vybranými uživateli CS |  |  | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % |  |  |  |  |  |
| 1. Instalace mobilní aplikace |  |  |  | 2,5 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Proškolení cílové skupiny (včetně školících materiálů) |  |  |  | 5 % | 5 % | 5 % | 5% |  |  |  |  |  |
| 1. Zajištění provozu a funkčnosti mobilní aplikace, úpravy dle požadavků CS |  |  |  |  |  |  | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % |

Harmonogram prací se odvíjí od okamžiku podpisu smlouvy (M0). Jednotlivé aktivit jsou členěny po měsících s uvedením výše platby z celkové nabídkové ceny.

Zadavatel předpokládá podpis smlouvy s vítězným uchazečem v červnu 2014.