#### Projektové řízení

Cíl školení:

- seznámíte se se základní teoretickou metodickou stránkou tvorby a plánování projektů.

- nacvičíte si techniky a základní prvky týmové spolupráce při realizaci projektů.

- budete vědět, jak v rámci projektů zaujmout systémový a systematický přístup

- po absolvování budete schopni v rámci své firmy zefektivnit proces řízení projektů, seznámení s novými technikami a nástroji a zdokonalení se v těch stávajících

- zjistíte, kdo je pro projekt důležitý, co od projektu očekává a jak s ním během projektu komunikovat

- obeznámení s tzv. diamantovým modelem (Diamond Model), který pomůže určit přístup k projektu na základě technologické náročnosti, komplexnosti, novátorství a urgentnosti projektu

- ověření, jestli řídíte projekty skutečně efektivně

- návod, jak naplánovat projekt s rezervami na nečekané situace a jak eliminovat vlivy, které by splnění projektů prodlužovaly

- kurz je kombinací nutné teorie s příklady z praxe a praktických cvičení

#### Obsah školení:

#### Shrnutí základních pojmů

- projekt, program a portfolio projektů

- životní cyklus projektu

- IPMA Competence Baseline, PMBok, PRINCE2

#### Výklad metodiky – jak řídit konkrétní projekty

- Předprojektové aktivity (studie proveditelnosti) a řízení rizik

- Jak formulovat zadání a jak vytvářet týmy

- Work Breakdown Structure

- Strukturovaná dekompozice projektu, časový plán (Gantův diagram, CPM), matice odpovědnosti a řízení změn

- Kontroly, předávání dílčích výsledků, ukončení projektu a zpětné rozbory vlastní práce

#### Nácvik nových postupů

- Případové studie a formulace zadání

- Návrh osnovy check listu

- Postupné zpracovávání případové studie v návaznosti na probíranou problematiku

- Shrnutí toho nejpodstatnějšího – zopakování hlavních zásad

#### Tvorba projektu – případové studie

- Týmová tvorba matic klíčových úkolů

- Stanovení priorit a tvorba časového plánu

- Prezentace týmových návrhů, jejich oponentury

- Zobecnění: Jak projekty řídit

#### Příprava na realizaci projektu

- Proč to vlastně děláme? (Business Case)

- O jaký typ projektu se jedná?

- prostředí projektu a zainteresované strany

- požadavky na projekt

- řízení kvality

- odhad času a nákladů

- plánování projektu a metoda kritického řetězce

- řízení rizik - minimalizace hrozeb a maximalizace příležitostí

- budování a motivace projektového týmu

#### Efektivně k úspěšné realizaci

- efektivní reportování o postupu projektu na jedné stránce (One Page Project Manager)

- sledování realizace projektu na základě vytvořené hodnoty (Earned Value Management)

- řízení realizace přínosů projektu (Benefit Realisation Management)

- záchrana projektu v nesnázích a kdy je lepší projekt předčasně ukončit

#### Agilní přístupy k řízení projektů

- agilní přístup a jeho výhody

- nejrozšířenější agilní přístupy – Scrum a Atern

#### Vztahový rámec

- Ucelený projekt rozvoje a řízení firmy pomocí projektů

- Pevné a pružné struktury

- Význam týmů a strukturovaná práce týmů

- Vytvoření projektového prostředí změnou nebo restrukturalizací firemních struktur

#### Co se nám na projektu osvědčilo a co udělat příště jinak a lépe?

- Jak se poučit z realizace projektu?