Příloha č. 1

### Krycí list nabídky

na akci:

„Provedení drobných stavebních oprav v bytových jednotkách v rámci realizace projektu „Služby sociální prevence v Karlovarském kraji““

Údaje o uchazeči

| Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se o fyzickou osobu) |  |
| --- | --- |
| Sídlo (jedná-li se o právnickou osobu) Místo podnikání popř. místo trvalého pobytu (jedná-li se o fyzickou osobu) |  |
| Právní forma |  |
| IČ |  |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Kontaktní osoba pro jednání ve věci nabídky |  |

Cenová nabídka

| Bytová jednotka | Nabídková cena bez DPH | Nabídková cena včetně DPH |
| --- | --- | --- |
| Karlovy Vary, ulice Mozartova 663, byt č. 1 |  |  |
| Karlovy Vary, ulice Krušnohorská 866, byt č. 32 |  |  |
| Karlovy Vary, ulice Vodárenská 756, byt č. 33 |  |  |
| Dalovice, ulice V Břízkách 266, byt č. 2 |  |  |
| Dalovice, ulice V Břízkách 266, byt č. 3 |  |  |
| Ostrov, Klášterní ulice 143/B3 |  |  |
| Karlovy Vary, ulice Krušnohorská 866, byt č. 17 |  |  |
| Karlovy Vary, ulice Vodárenská 756, byt č. 21 |  |  |
| Karlovy Vary, ulice. Mozartova 665, byt č. 6 |  |  |
| Karlovy Vary, ulice Mozartova 663 BB |  |  |
| Celková cena (součet za 10 bytových jednotek) |  |  |

V ………………….. dne ……………

……………………………….

jméno a podpis

oprávněného zástupce uchazeče

Poznámka: Tento list bude součástí nabídky.

Příloha č. 2

Prohlášení k podmínkám zadávacího řízení

a čestné prohlášení o pravdivosti údajů

Čestně prohlašuji, že jako uchazeč o předmětnou zakázku akceptujeme podmínky zadávacího řízení a že nabídková cena za realizaci předmětu plnění je pevná a maximální se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace) po celou dobu realizace zakázky a že jsou nám známy veškeré technické kvalitativní a jiné požadavky nezbytné k realizaci předmětu plnění a že disponujeme takovými kapacitními a odbornými znalostmi, které jsou k provedení předmětu plnění nezbytné.

Dále prohlašuji, že jsem finančně a ekonomicky způsobilý splnit předmětnou zakázku.

Čestně prohlašuji, že veškeré informace uváděné a obsažené v nabídce jsou pravdivé.

V ………………….. dne ……………

……………………………….

jméno a podpis

oprávněného zástupce uchazeče

Poznámka: Tento list bude součástí nabídky.

Příloha č. 3

Prohlášení k prokázání základních kvalifikačních předpokladů

Čestně prohlašuji, že jako uchazeč o veřejnou zakázku splňujeme základní kvalifikaci v níže uvedeném stanoveném rozsahu.

Základní kvalifikaci dle § 53 splňuje dodavatel:

  - jenž nebyl pravomocně odsouzen pro trestné činy vyjmenované v zákoně,

  - který v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení,

  - vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení,

  - jenž není v likvidaci,

  - který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky nebo nedoplatek

    - na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění či nedoplatek na pojistném

    - a na penále na sociální zabezpečení a na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

  - jenž nebyl v posledních třech letech pravomocně disciplinárně potrestán, či jemuž nebylo pravomocně uloženo kárné opatření,

  - který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,

  - kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce cizinců

V ………………….....dne ……………...

……………………………….

jméno a podpis

oprávněného zástupce uchazeče

Poznámka: Tento list bude součástí nabídky

Příloha č. 4

Evidenční číslo smlouvy:…………..

SMLOUVA O DÍLO

Karlovarský kraj

se sídlem: Závodní 353/88, Karlovy Vary, PSČ: 360 06

zastoupený: Ing. Stanislavou Správkovou, vedoucí odboru sociálních věcí  Krajského úřadu Karlovarského kraje na základě usnesení Rady Karlovarského kraje č. RK 1060/10/12 ze dne 
22. 10.2012 a čl. VII ostí. 1. Písm. d) Podpisového řádu

IČO: 70891168

DIČ: CZ70891168

bankovní spojení: Česká národní banka

číslo účtu: 120096-218341/0710

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

____________________

se sídlem: ________________, PSČ: _______

zastoupený:

IČO: __________

DIČ: CZ_______________

bankovní spojení

číslo účtu: _________________

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném __________________ v oddíle __, vložka _____

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

Vzhledem k tomu, že:

- Objednatel je právnickou osobou – vyšším územním samosprávným celkem ve smyslu ustanovení článku 100 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústavy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, vztažmo k ustanovení zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů;

- Zhotovitel je právnickou osobou – obchodní společností v právní formě ______________ zapsanou v obchodním rejstříku vedeném _______________ v oddíle __, vložka _____, která je držitelem živnostenského oprávnění „provádění staveb, jejich změn a odstraňování“ (příloha č. 1 smlouvy) a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy;

- Zhotovitel je vítězem zadávacího řízení realizovaného objednatelem na veřejnou zakázku s názvem „Provedení drobných stavebních oprav v bytových jednotkách v rámci realizace projektu „Služby sociální prevence v Karlovarském kraji“, který je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

- K jednání jménem objednatel v rozsahu práv a povinností stavebníka je zmocněna.

Agentura projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvková organizace (dále jen „APDM KK“)

Sídlo:       Závodní 94, 360 06 Karlovy Vary

IČ:           73700720

Jednající:  Ing. Petr Uhříček, ředitel příspěvkové organizace

(E)	Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést ve stanovené době a ve sjednané kvalitě a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem nejen na řádném provedení díla, které je předmětem této smlouvy, ale i řádném postupu provádění díla, v čase a kvalitě stanovených touto smlouvou;

(F)	Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel bude na úhradu ceny za provedení díla dle této smlouvy čerpat finanční prostředky z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státní rozpočtu ČR, oblast podpory: 3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb, prioritní osa Sociální integrace a rovné příležitosti.

(G)	Smluvní strany berou na vědomí, že účelem této smlouvy je dosažení takového cílového stavu, kdy zhotovitel řádně a včas provede dílo s názvem „Provedení drobných stavebních oprav v bytových jednotkách v rámci realizace projektu „Služby sociální prevence v Karlovarském kraji““, které bude prosté jakýchkoli vad a nedodělků a bude řádně použitelné., a to vše za podmínek stanovených touto smlouvou a obecně závaznými právními předpisy,

dohodly se smluvní strany ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku na uzavření této

##### SMLOUVY O DÍLO

I.   	Předmět smlouvy

  - Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí sjednané dílo dle článku II. této smlouvy a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.

1.2.	Zhotovitel provede dílo dle článku II. této smlouvy tím, že řádně a včas dodá kompletní stavební, montážních a další práce, včetně stavebních materiálů, v rozsahu a dle zadávací dokumentace, této smlouvy, obecně závazných právních předpisů, ČSN a ostatních norem, a to včetně zařízení staveniště a jeho vyklizení po dokončení díla.

II.	Specifikace díla

2.1.    Předmětem plnění dle této smlouvy je provedení díla dle této smlouvy, a to provedení stavby

(opravy 10 bytových jednotek) označené jako „Provedení drobných stavebních oprav

v  bytových  jednotkách  v rámci realizace projektu „Služby sociální prevence v Karlovarském

kraji“, která je řešena dále uvedeným výkazem výměr (příloha č. 5 smlouvy).

Podkladem pro uzavření smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne __________ 2014 (příloha č. 3

této smlouvy). Předmět díla je blíže specifikován výše uvedeným výkazem výměr a zadávací

dokumentací pro zadávací řízení na provedení díla v rámci realizace projektu „Služby sociální

prevence v Karlovarském kraji“ ze dne  --------- 2014 (příloha č. 2 této smlouvy).

2.2.       Smluvní strany se dohodly, že předmětem díla je provedení všech činností, prací a dodávek

obsažených v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a v zadávacích

podmínkách na provedení díla v rámci realizace projektu„Služby sociální prevence

v Karlovarském kraji“. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v dokladech uvedených v tomto odstavci smlouvy obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba a dále, které jsou s řádným provedením díla nutně spojeny a vyplývají ze standardní praxe realizace děl analogického charakteru.

Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek nutných k realizaci díla, a v tom zejména:

2.2.1.	provedení řádné dodávky stavby, která sestává z provedení následujících částí:

Karlovy Vary, ulice Krušnohorská 866, byt č. 17, č. 32:

- Výměna okna

- Oprava vchodových dveří a výměna kování

- Výměna vnitřních dveří do koupelny a do pokoje

- Výměna obkladu koupelny a za kuchyňskou linku

- Výměna lina do koupelny a do pokoje

- Výměna sprchového koutu, WC, umyvadla, včetně baterií

- Kompletní oprava stěn cca 50% a barevné malby

- Nátěr radiátorů

- Výměna parapetu

- Výměna zásuvek a vypínačů

- Výměna světla – zářivka

- Konečný úklid

Karlovy Vary, ulice Vodárenská 756, byt č. 21, č. 33:

- Výměna okna

- Oprava vchodových dveří a výměna kování

- Výměna vnitřních dveří do koupelny a do pokoje

- Výměna obkladu koupelny a za kuchyňskou  linku

- Výměna lina do koupelny a do pokoje

- Výměna sprchového koutu, WC, umyvadla, včetně baterií

- Kompletní oprava stěn cca 50% a barevné malby

- Nátěr radiátorů

- Výměna parapetu

- Výměna zásuvek a vypínačů

- Výměna světla – zářivka

- Konečný úklid

Karlovy Vary, ulice  Mozartova 663 BB:

- Oprava vchodových dveří

- Výměna vnitřních dveří

- Výměna lina do pokoje

- Kompletní oprava stěn cca 10% a barevné malby

- Oprava korpusu kuchyňské linky

- Výměna vchodové protipožární obložky

- Výměna obložky do 2 pokojů

- Konečný úklid

Karlovy Vary, ulice  Mozartova 665, byt č. 6:

- Oprava vchodových dveří

- Barevné malby

- Oprava korpusu kuchyňské linky

- Výměna pracovní desky na kuchyňskou linku

- Výměna vchodové protipožární obložky

- Konečný úklid

Karlovy Vary, ulice  Mozartova 663,  byt č. 1:

- Konečný úklid

- Barevné malby

Dalovice, ulice V Břízkách 266, byt č. 2:

- Výměna oken 5 ks

- Oprava vchodových dveří a výměna kování

- Výměna vnitřních dveří do koupelny a do pokoje

- Oprava obkladů v koupelně a za kuchyňskou linku

- Oprava dlažby v koupelně

- Výměna sprchového koutu, WC, umyvadla, včetně baterií

- Kompletní oprava stěn cca 30% a barevné malby

- Nátěr radiátorů

- Výměna lina do chodby

- Výměna parapetů

Dalovice, ulice V Břízkách byt 266, č. 3:

- Výměna okna 1kus

- Výměna sprchového koutu

- Výměna WC

- Oprava obkladů v koupelně

- Výměna vnitřních dveří 2 kusy

- Výměna kování vchodové dveře

- Výměna krytiny (lina) do pokoje

- Oprava omítek cca 30%

- Barevné malby

Ostrov, Klášterní ulice 141/B3

-   Barevné malby

to vše v místě provádění díla dle článku IV. odst. 4.1. této smlouvy.

  - Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené:

2.3.1.  	touto smlouvou;

2.3.2. 	nabídkou zhotovitele díla ze dne ______________ 2014;

2.3.3.  zadávací dokumentací na veřejnou zakázku“ „Provedení drobných stavebních

oprav v bytových jednotkách v rámci realizace projektu „Služby sociální

prevence v Karlovarském kraji“ ze dne ____________________2014

2.3.4. 	písemnými pokyny objednatele řádně podepsanými oprávněným zástupcem objednatele;

2.3.5.	obecně závaznými právními předpisy, ČSN, EN a veškerými podklady předanými objednatelem zhotoviteli podle této smlouvy a případnými pozdějšími změnami shora uvedené dokumentace, které byly vyvolány potřebami zjištěnými v průběhu provádění díla, jeho zkoušení, a uvádění do provozu a/nebo z důvodu rozhodnutí či opatření orgánu státního stavebního dohledu, příp. jinými orgány příslušnými ke kontrole staveb či jinými okolnostmi smluvními stranami nepředvídanými, rozhodnutími, resp. vyjádřeními veřejnoprávních orgánů, výsledky kontrolních dnů a prováděných zkoušek s tím, že objednatel je oprávněn upravit způsob provádění díla.

  - Nepředvídaným plněním se rozumí: (a) plnění svým rozsahem nebo povahou nad rámec plnění dle této smlouvy, tj. takové plnění zhotovitele, které nebylo součástí řešení provedení díla vyplývajícího z této smlouvy, obecně závazných právních předpisů, ČSN, stavebním povolením na provedení díla touto smlouvou dohodnutého rozsahu a kvality či ověřené technické praxe; (b) plnění vyvolané zásadní změnou dodávky díla provedené na základě zvláštního požadavku objednatele, a to pouze a výlučně po uzavření písemného dodatku k této smlouvě.

Za nepředvídané plnění se nepovažují zejména: (a)	plnění jinak splňující podmínky této smlouvy na nepředvídané práce, o kterých prokazatelně zhotovitel při podpisu této smlouvy věděl nebo nemohl nevědět; (b) plnění, jejichž provedení bylo vyvoláno pouze prodlením zhotovitele s prováděním díla nebo prodlením s poskytováním s ním spojených plnění, za které zhotovitel odpovídá; (c) plnění, která jsou důsledkem vadného plnění zhotovitele a dále i plnění, která jsou v souladu s řešením provedení díla.

2.5.	Součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy a průkazem řádného provedení díla či jeho části je organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, komplexních, garančních zkoušek díla a organizace zkušebního provozu a požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb. Provádění dohodnutých zkoušek díla či jeho části se řídí: (a) touto smlouvou; (b) podmínkami stanovenými ČSN a EN; (c) projektem zpracovaným na dílo (viz. článek II. odst. 2.3.2. této smlouvy); (d) obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií  použitých  při výstavbě, neodporují-li platným ČSN a EN.

2.6.	Změny díla, včetně ceny a doby plnění, budou-li změnou ovlivněny, které splňují požadavky článku II. odst. 2.4. této smlouvy musí být specifikovány v písemném dodatku k této smlouvě a pro zhotovitele se stanou závaznými vždy ode dne účinnosti příslušného písemného dodatku smlouvy.

2.7.	Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN a EN, budou pro realizaci daného díla považovat obě strany za závazné v plném rozsahu.

III.	Doba plnění

3.1.	Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést ve lhůtě nejpozději do 31. ledna  2015.

Termín předání staveniště: ………………………….

Termín zahájení stavebních prací: …………………….

Termín ukončení stavebních prací a předání díla: …………………..

3.2.	Smluvní strany se dohodly, že dílo bude řádně provedeno jako celek, a to v následujícím pořadí:

Předání hotového díla:

1. požadované pořadí plnění - nejpozději do 9. 1. 2015:

- byt v Karlových Varech, ulice Mozartova 663, byt č. 1

- byt v Karlových Varech, ulice Krušnohorská 866, byt č. 32

- byt v Karlových Varech, ulice Vodárenská 756, byt č. 33

2. požadované pořadí plnění - nejpozději do 16. 1. 2015:

- byt v Dalovicích, ulice V Břízkách 266, byt č. 2

- byt v Dalovicích, ulice V Břízkách 266, byt č. 3

- byt v Ostrově, Klášterní 141/ B3

3. požadované pořadí plnění - nejpozději do 23. 1. 2015

- byt v Karlových Varech, ulice Krušnohorská 866, byt č. 17

- byt v Karlových Varech, ulice Vodárenská 756, byt č. 21

-  byt v Karlových Varech, ulice Mozartova 665, byt č. 6

-  byt v Karlových Varech, ulice Mozartova 663 BB

3.3.	Provedením díla se rozumí úplné dokončení díla prostého všech vad a současně řádné protokolární předání díla zhotovitelem objednateli formou dle článku XII. této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že dílo dle této smlouvy bude provedeno jako celek.

3.4.  	Obě smluvní strany se dohodly, že  případné  vícepráce,  jejichž  finanční  objem nepřekročí 10% (slovy: Deset procent) ze sjednané ceny za provedení díla (bez DPH) nebudou mít vliv na termín ukončení díla a dílo bude řádně provedeno ve sjednaném termínu dle smlouvy, pokud se smluvní strany výslovně písemně nedohodnou jinak.

3.5.	Zdrží-li se provádění díla v důsledku důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo na přiměřené prodloužení doby plnění díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo plnění díla či jeho části takto prodlouženo.

3.6.	Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla či jednotlivé dílčí lhůty stanovené touto smlouvou pro dílčí plnění díla se prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo, či jeho dílčí části, prováděny v důsledků okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu ustanovení § 2913 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy již byl zhotovitel v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla v důsledku hospodářských či organizačních poměrů zhotovitele.

IV.	Místo provádění díla

  - Zhotovitel se zavazuje provést dílo na pozemcích a stávajících budovách, jak jsou specifikovány v článku II. odst. 2.2.1. této smlouvy.

  - Zhotovitel prohlašuje, že se dostatečně seznámil s faktickým stavem místa provádění díla a staveniště a že nezjistil, ani podle stanovisek jím přizvaných odborně způsobilých osob, žádné překážky, které by zhotoviteli bránily v uzavření této smlouvy a/nebo které by vedly k nemožnosti provedení díla dle této smlouvy či jeho části.

V.         Cena a způsob plnění

  - Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši ________________,- Kč (slovy:  ______________________ korun českých) včetně DPH (dále jen „Cena za provedení díla“), tj. cena za provedení díla bez DPH ve výši ______________,- Kč (slovy: _________________  korun českých) a DPH ________________,- Kč (slovy: ________________ korun českých). Tato cena je cenou nejvýše přípustnou po celou dobu provádění díla s tím, že tuto cenu je možno překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě.

  - Cena za provedení díla bude objednatelem uhrazena zhotoviteli průběžně podle požadovaného pořadí  opravovaných  a  předaných  bytových  jednotek,  na základě vystavených tří daňových dokladů (dále jen „faktura“) vystaveného zhotovitelem po řádném a úplném splnění této smlouvy. Přílohou faktury musí být objednatelem schválený protokol provedených prací, v němž potvrdí převzetí díla, jinak bude faktura považována za neúplnou.

1. faktura

| Bytová jednotka | Cena bez DPH | cena včetně DPH |
| --- | --- | --- |
| Karlovy Vary, ulice Mozartova 663, byt č. 1 |  |  |
| Karlovy Vary, ulice Krušnohorská 866, č. 32 |  |  |
| Karlovy Vary, ulice Vodárenská 756, byt č. 33 |  |  |
| Celková cena díla |  |  |

2. faktura

| Bytová jednotka | Cena bez DPH | cena včetně DPH |
| --- | --- | --- |
| Dalovice, ulice V Břízkách 266, byt č. 3 |  |  |
| Dalovice, ulice V Břízkách 266, byt č. 2 |  |  |
| Ostrov, Klášterní ulice 141/B3 |  |  |
| Celková cena díla |  |  |

3. faktura

| Bytová jednotka | Cena bez DPH | cena včetně DPH |
| --- | --- | --- |
| Karlovy Vary, ulice Krušnohorská 866, byt č. 17 |  |  |
| Karlovy Vary, ulice Vodárenská 756, byt č. 21 |  |  |
| Karlovy Vary, ulice. Mozartova 665, byt č. 6 |  |  |
| Karlovy Vary, ulice Mozartova 663 BB |  |  |
| Celková cena díla |  |  |

  - Splatnost faktury se sjednává na 30 dnů ode dne jejího písemného vyhotovení.

  - Faktury budou mít náležitosti daňového dokladu ve smyslu ZDPH a splňovat i další obsahové a

formální náležitosti dle platných právních předpisů.

  - Faktury musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový doklad obsahovat také:

- Fakturováno v rámci Individuálního projekt Karlovarského kraje „Služby sociální prevence v Karlovarském kraji“, registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.00/05.00080.

- Číslo smlouvy o dílo a datum jejího vyhotovení.

- Předmět smlouvy včetně specifikace (viz příloha č. 2), tj. text „Provedení drobných stavebních oprav v bytových jednotkách v rámci realizace projektu „Služby sociální prevence v Karlovarském kraji““.

- Označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné od čísla uvedeného ve smlouvě, je poskytovatel povinen o této skutečnosti v souladu se smlouvou objednatele informovat).

- Lhůtu splatnosti faktury.

- IČO zhotovitele.

- Jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu.

  - Objednatel si vyhrazuje právo vrátit fakturu zhotoviteli bez úhrady, jestliže nebude mít sjednané,  nebo zákonem stanovené náležitosti, nebo její součástí nebude výše uvedená příloha. Ve vrácené  faktuře  objednatel  vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury.  Vrátí-li objednatel vadnou fakturu prodávajícímu, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené a opravené faktury objednateli.

  - V Ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této smlouvy vynaloží (zejména náklady na materiál, dopravní opatření, odvoz a uložení odpadu, dopravu, vybudování, udržování a vyklizení staveniště, náklady na služby, atesty materiálů, veškeré zkoušky a revize, měření apod.). Cena za provedení díla nebude po dobu do ukončení díla předmětem zvýšení, pokud tato smlouva výslovně nestanoví jinak. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné a ostatní podmínky díla zahrnul do kalkulace Ceny za provedení díla. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že součástí Ceny za provedení díla jsou i veškeré náklady spojené se splněním podmínek pro realizaci stavby dle obecně závazných právních předpisů.

5.8.   Podkladem a podmínkou pro vystavení řádné dílčí faktury bude písemný, odsouhlasený a

objednatelem podepsaný zjišťovací protokol provedených prací a dodávek ke dni vystavení té

které dílčí faktury, zpracovaný podle jednotlivých částí nabídkových rozpočtů.

5.9.   Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které nejsou součástí díla dle této smlouvy,

musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem včetně jejich ocenění.

Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez předchozího písemného odsouhlasení

objednatelem, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu a cena za jejich provedení je

součástí Ceny za provedení díla.

5.10.   V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je objednatel

oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je

povinen takový daňový doklad opravit, aby splňoval podmínky stanovené v článku V. odst. této

smlouvy.

5.11.   Úhrada Ceny za provedení díla, ať již jako celku či dílčích plnění, nemá vliv na uplatnění práva

objednatele z vad díla.

5.12.    Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že je zhotovitel, coby poskytovatel zdanitelného plnění, povinen bez zbytečného prodlení písemně informovat objednatele o tom, že se stal nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“).  Smluvní strany si dále společně ujednaly, že pokud objednatel v průběhu platnosti tohoto smluvního vztahu na základě informace od zhotovitele či na základě vlastního šetření zjistí, že se zhotovitel stal nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH, souhlasí obě smluvní strany s tím, že objednatel uhradí za zhotovitele, daň z přidané hodnoty z takového zdanitelného plnění, dobrovolně správci daně dle § 109a citovaného právního předpisu. Zaplacení částky ve výši daně objednatelem správci daně pak bude cena dle této smlouvy smluvními stranami považováno za splnění závazku uhradit sjednanou cenu, resp. její část. Smluvní strany si v této souvislosti poskytnout veškerou nezbytnou součinnost při vzájemném poskytování informací požadovaných zákonem o DPH. Objednatel Zhotovitel současně souhlasí s tím, že je povinen objednateli nahradit veškerou škodu vzniklou v důsledku aplikace institutu ručení ze strany správce daně. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bude hradit sjednanou cenu pouze na účet zaregistrovaný a zveřejněný ve smyslu § 96 odst. 1 zákona o DPH.

VI.	Součinnost smluvních stran

  - Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle ujednání stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této smlouvy.

6.2.	Pokud jsou kterékoli ze smluvních  stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.

6.3.	Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle  této smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto smlouvou pro naplnění smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne objednateli, zástupci objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným na provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc 
a jinou součinnost.

VII.	Prohlášení, práva a závazky smluvních stran

7.1.	Zhotovitel prohlašuje, že:

7.1.1. 	není jako právnická osoba v likvidaci;

7.1.2. 	není proti němu vedeno insolvenční řízení ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů, a takové řízení nebylo zastaveno či zrušeno z důvodu nedostatku majetku zhotovitele a dále není předlužen či neschopen plnit své splatné závazky vůči svým věřitelům;

7.1.3. 	uzavření/m této smlouvy: (a) neporuší správní rozhodnutí soudů, rozhodce či rozhodčí instituce ani orgánu veřejné správy České republiky; (b) neporuší ustanovení žádné dohody, smlouvy či jiného ujednání, které uzavřel se třetí osobou; (c) nebude mít za následek újmu nebo požadavek na splacení jakéhokoli správního poplatku, dotací nebo jiného závazku zhotovitele;

(d) bylo schváleno příslušnými orgány zhotovitele; (e) neexistuje nic, co by bránilo zhotoviteli uzavřít tuto smlouvu, zejména jakékoli rozhodnutí soudu, rozhodce či arbitrážního orgánu (např. předběžné opatření) nebo rozhodnutí subjektu veřejné správy.

7.1.4.	neučinil nic, ať již sám anebo za spolupráce či prostřednictvím třetí osoby, co by omezilo či znemožnilo dosažení účelu této smlouvy;

7.1.5.	si je vědom skutečnosti, že objednatel bude na úhradu Ceny za provedení díla čerpat finanční prostředky z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

7.2.	Zhotovitel se zavazuje, že objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti písemně oznámí:

7.2.1.	podání návrhu na prohlášení úpadku na zhotovitele dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů;

7.2.2.	vstup zhotovitele do likvidace;

7.2.3.	splnění podmínek prohlášení úpadku zhotovitele, tj. zejména že zhotovitel je předlužen anebo insolventní;

7.2.4.	změny v majetkové struktuře zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která představuje běžný obchodní styk;

7.2.5.	rozhodnutí o provedení přeměny zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na společníka či rozdělením, provedení změny právní formy zhotovitele či provedení jiných organizačních změn;

7.2.6.	omezení či ukončení výkonu činnosti zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem této smlouvy;

7.2.7.	rozhodnutí o založení obchodní korporace zhotovitelem či účasti na podnikání jiné osoby zhotovitele;

7.2.8.	všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků zhotovitele vůči objednateli vyplývajících z této smlouvy či s touto smlouvou souvisejících;

7.2.9.	rozhodnutí o zrušení zhotovitele.

7.3.	Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem této smlouvy řádně překontroloval předané materiální podklady a dokumentaci a řádně prověřil místní podmínky na staveništi a všechny nejasné podmínky pro realizaci díla či jeho části si vyjasnil s objednatelem a/nebo místním šetřením.

7.4.	Zhotovitel se zavazuje:

7.4.1.	při provádění díla zachovávat platné právní, bezpečnostní, hygienické a protipožární a jiné obecně závazné předpisy, ČSN a rozhodnutí orgánů veřejné správy, zejména pak podmínky pro provádění díla dle stavebního zákona a předpisů souvisejících, včetně vymezení podmínek hlučnosti, doby provádění stavebních prací apod.

7.4.2.	zachovávat staveniště (viz. článek IX. této smlouvy) v pořádku a čistotě, odstraňovat průběžně na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním díla. Současně se zhotovitel zavazuje zajistit obecnou bezpečnost věcí a osob v místě provádění díla a staveništi (viz. zejména článek IX. této smlouvy);

7.4.3.	písemně upozornit objednatele na nevhodnost, případně nepřípustnost podkladových materiálů, pokynů a věcí, které mu byly předány objednatelem a/nebo objednatelem požadovaných změn, ať již z hlediska důsledků pro jakost a provedení díla či rozporu s podklady pro uzavření této smlouvy, ustanoveními nebo rozhodnutími orgánů veřejné správy či obecně závaznými právními předpisy, ČSN či jinými normami. V případě, že objednatel bude, i přes upozornění zhotovitele trvat na užití podkladových materiálů, pokynů a věcí, které byly zhotoviteli předány objednatelem, je zhotovitel oprávněn odmítnout jejich plnění pouze tehdy, pokud by se jejich splněním mohl vystavit správnímu či trestnímu postihu. Svá upozornění zapíše zhotovitel bezodkladně do stavebního deníku;

7.4.4	dodržovat podmínky ochrany přírody a krajiny, když dílo bude prováděno v první zóně ochrany proti ropným látkám.

  - Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:

7.5.1. 	v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v článku IV. odst. 4.1. této  smlouvy, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb;

7.5.2. 	neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům;

7.5.3. 	nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí místa provádění díla;

7.5.4. 	bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odbornou osobou zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce subdodavatelů. Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí zhotovitel odpovědnou osobou – autorizovanou osobou v oboru pozemní stavby ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů. Tato odpovědná osoba potvrdí stavební deník před zahájením prací na

provedení díla a po dokončení díla otiskem svého autorizačního razítka a připojením vlastnoručního podpisu. Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, která nemá zapsány ve svém obchodním rejstříku nebo živnostenském listě, provede subdodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí. Doklady o odborné způsobilosti subdodavatele předloží zhotovitel objednateli před zahájením prací.

#### 7.6.	Zhotovitel se zavazuje:

#### 7.6.1.	uhradit objednateli do deseti dnů poté, kdy k tomu bude objednatelem písemně vyzván veškeré pokuty či další sankce, které byly objednateli vyměřeny (pravomocným rozhodnutím) orgány veřejné správy v souvislosti s porušením povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou či obecně závaznými právními předpisy, při provádění díla. Úhrada bude provedena na účet objednatele uvedený v písemné výzvě;

7.6.2.	vyvstane-li v průběhu provádění díla nutnost upřesnění způsobu jeho provedení (včetně používaných stavebních materiálů), neprodleně si vyžádat předchozí písemný souhlas či pokyn objednatele. Tím není dotčena povinnost zhotovitele dle článku VII. odst. 7.4.3. této smlouvy;

7.6.3.	zabezpečit účast svých zaměstnanců na prověřování dodávek a prací zhotovitele, které provádí zástupce objednatele jednající ve věcech technických, a zajistí neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad a odchylek od projektové dokumentace provádění díla;

7.6.4.	písemně vyzvat objednatele k převzetí zakrývaných částí díla před jejich zakrytím v předstihu alespoň tří pracovních dnů; a v případě, že objednatel kontrolu provedených částí díla neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí;  zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li zhotovitel povinnost informovat objednatele o zakrývání částí díla, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad. Pokud bude objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit na náklady objednatele. Objednatel náklady v tomto případě nenese, pokud se dodatečnou kontrolou zjistí, že zakryté práce nebyly řádně provedeny; a

7.6.5.	uschovat a archivovat veškerou dokumentaci (smlouva, výkazy výměr,stavební deníky, daňové doklady, korespondenci s objednatelem a poddodavateli) spojenou s prováděním díla dle této smlouvy po dobu 10i let ode dne finančního ukončení projektu. Pro účely této smlouvy se dnem finančního ukončení projektu rozumí den 1. ledna kalendářního roku následujícího po roce, ve kterém byla provedena poslední platba v rámci projektu. Po uvedenou dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám provádějícím kontrolu nahlédnout do těchto dokladů.

7.6.6.	umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu (zejména se jedná o

Karlovarský kraj, dále Ministerstvo práce a sociálních věcí, územní finanční orgány,

Ministerstvo financí, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise, Evropský účetní dvůr,

případně další orgány oprávněné k výkonu kontroly), z něhož je zakázka hrazena,

provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky a to po dobu

danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a

zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty), nejméně však do 31. 12. 2025.

    - Zhotovitel je povinen provádět publicitu dle požadavků zadavatele a poskytovatele dotace, resp. podle požadavků Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost dle platné Příručky  pro  příjemce  finanční  podpory z  Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a Manuálu vizuální identity, které jsou k dispozici na webových stránkách www.esfcr.cz.

7.7.	Objednatel je oprávněn:

7.7.1.	sám či prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v  průběhu provádění díla a uvádění dokončeného díla do; všichni účastníci této smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly; a

7.7.2.	sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla kontrolně-technický dozor objednatele a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektu, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. Osoba vykonávající kontrolně-technický dozor je oprávněna dát zaměstnancům zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob.

7.8.	Objednatel neudělil zhotoviteli žádné oprávnění najímat jakékoli osoby jménem objednatele. Současně smluvní strany dohodly, že každá osoba zaměstnaná nebo jinak využívaná zhotovitelem při provádění díla (např. poddodavatelsky) bude placena zhotovitelem a bude považována pro účely této smlouvy za zaměstnance (pracovníka) zhotovitele.

VIII.	Stavební deník

8.1.	Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště (viz. článek IX. této smlouvy) objednatelem zhotoviteli vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně plnění poddodavatelů. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této smlouvy, změny harmonogramu postupu prací dle článku II. této smlouvy. Stavební deník bude uložen na staveništi a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době přítomnosti jakýchkoli osob na staveništi. Originál stavebního deníku předá zhotovitel při přejímacím řízení objednateli. Stavební deník bude veden denně a obsahuje zejména: (a) údaje o převzetí staveniště, zahájení prací; (b) údaje o počasí a o teplotě; (c) údaje o postupu prováděných prací s jeho odůvodněním; (d) přerušení nebo zastavení prací s jeho odůvodněním; (e) údaje o výskytu spodní vody, údaje o čerpání; (f) údaje o výzvě ke kontrole prací, které budou zakryty nebo dalším postupem prací se stanou nepřístupnými, kontroly objednatele následující po výzvě; (g) veškeré skutečnosti, které mají nepříznivý vliv na plynulý průběh prací a plnění smluv; (h) odchylky od dokumentace – zdůvodnění a všechna ujednání mezi zhotovitelem a objednatelem, která se stala při provádění prací, důvody pro provedení prací neobsažených v dokumentaci; (i) požadavky objednatele zvlášť pokud jde o odstranění závad a lhůty, ve kterých mají být odstraněny (přitom je třeba vždy připojit stanovisko zhotovitele); (j) záznamy o provedených kontrolách stavby orgány

státní správy; (k) závažné události pro práce a škody způsobené povětrnostními vlivy a živelnými pohromami, včetně škod způsobených zhotovitelem a pokud možno též vyčíslení nároků z těchto škod.

Zhotovitel je povinen nejméně jednou za týden předat objednateli průpis záznamu v deníku. Nebude-li objednatel souhlasit s obsahem záznamu, je povinen sdělit písemně své námitky zhotoviteli do pěti pracovních dnů ode dne doručení záznamu, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

8.2.	Stavební deník dle předchozího odstavce smlouvy vede zhotovitelem pověřená osoba – stavbyvedoucí _______________, datum narození: __________, trvalý pobyt: ________________, autorizovaná osoba (autorizovaný inženýr nebo technik) v oboru pozemní stavby ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.  V případě změny osoby zhotovitelem pověřené k vedení stavebního deníku musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním deníku.

.

8.3.	Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. Stavební deník musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici objednateli a orgánu státního stavebního dohledu.

8.4.	Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píší do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očíslují shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. V denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.

8.5.	Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce objednatele bezodkladně předávat objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku.

8.6.	Jestliže objednatel nesouhlasí s provedeným zápisem objednatele do stavebního deníku, je povinen připojit k zápisu svoje vyjádření.

IX.	Staveniště a jeho zařízení

  - Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště nejpozději v termínech dle článku III. odst. 3.2. této smlouvy. O předání staveniště objednatelem zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Staveništěm se pro účely této smlouvy rozumí místo určené ke zhotovení díla, které je vymezeno v článku IV. odst. 4.1. této smlouvy.

  - Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla.

9.3.	Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní odpovědnost za :

9.3.1.	zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod;

9.3.2.	provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti zhotovitele v souladu s právními předpisy.

9.4.	Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.

  - Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu objednatele neumístit na

staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništěm související jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.

X.	Podmínky provádění díla

10.1.	Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle této smlouvy.

10.2.	Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatele předložit objednateli kdykoli v průběhu provádění díla písemný seznam všech svých subdodavatelů.

10.3.  	Zhotovitel zodpovídá za to, že veškeré dodávky budou souhlasit se specifikací uvedenou ve výkazu výměr, zodpovídá za kvalitu použitého materiálu, který musí odpovídat příslušným technicko-dodacím předpisům a zabezpečí kontrolu dodávek materiálu tak, aby nemohlo dojít k záměnám. Veškerý materiál vystavený namáhání musí mít příslušné osvědčení o jakosti a způsobilosti, resp. atest. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivým. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě musí mít vlastnosti obecně závaznými právními předpisy

10.4.	Zhotovitel je povinen zajistit dílo a staveniště proti krádeži a vandalismu.

10.5.	Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami zúčastněnými na provádění díla na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

10.6.	Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály, pokud nebudou použity materiály a postupy uvedené ve výkazu výměr, a dále si objednatel

vyhrazuje právo schválit vzorky zařízení interiéru a finálních povrchových úprav včetně odstínů. Tyto vzorky budou objednateli předloženy ke schválení minimálně tři dny před zahájením prací nebo dodávek, ke kterým se vzorky vztahují. Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard.

XI.	Záruka za jakost a zkoušky díla

  - Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti dle obecně závazných právních předpisů, ČSN, EN na provedení díla a této smlouvy, dále vlastnosti v  první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí.

Zhotovitel poskytuje objednateli na jakost stavební části díla (stavební objekty, inženýrské objekty dle článku II. této smlouvy) záruku, a to v délce třicetišesti měsíců ode dne řádného protokolárního převzetí díla objednatelem od zhotovitele. Záruka se nevztahuje na dodávky žárovek a zářivek včetně startérů, u kterých záruční doba činí dobu uváděnou jejich výrobcem.

11.2.	Zhotovitelem bude objednateli poskytován bezplatný záruční servis na objednatelem reklamované vady díla vzniklé v době trvání záruční doby určené v článku XI. odst. 11.1. této smlouvy.

11.3.	Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku XI. odst. 11.1. této smlouvy vady díla u zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, určen nárok objednatele z vady díla, případně požadavek na způsob odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění.

11.4.	Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do tří pracovních dnů, bude-li to v daném případě technicky možné, od okamžiku oznámení vady díla či jeho části zahájit odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě, a současně zahájit reklamační řízení v místě provádění díla. Reklamační řízení musí být ukončeno bezodkladně po jeho zahájení, nejpozději však do pěti pracovních dnů po jeho zahájení, je-li to v daném případě technicky možné. Bude-li v reklamačním řízení vada uznána jako reklamační vada bude odstranění vady díla či jeho části provedeno bezúplatně. Nebude-li v reklamačním řízení vada uznána jako reklamační vada bude odstranění vady díla či jeho části provedeno úplatně, a to za cenu stanovenou v souladu s ustanovením článku V. odst. 5.6. této smlouvy.

11.5.	V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční lhůta, a to ode dne řádného protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) objednatelem. Záruční lhůta je shodná jako v článku XI. odst. 11.1. této smlouvy. Po dobu od nahlášení vady díla objednatelem zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.

  - Smluvní strany se dohodly, ž

11.6.1.	neodstraní-li zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle článku XI. odst. 11.4. této smlouvy; a/nebo

11.6.2.	nezahájí-li zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle článku XI. odst. 11.4. této smlouvy; a/nebo

11.6.3.	oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, že vadu neodstraní; a/nebo

11.6.4.	je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě stanovené objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní,

má objednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo zadat, a to i bez předchozího upozornění zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. Objednateli v takovém případě vzniká vůči zhotoviteli oprávnění, aby mu zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nárok objednatele vzniklé vůči zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a dále nároky objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčeny.

11.7.	Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.

11.8.	O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran. Ustanovení článku XI. odst. 11.4. této smlouvy platí analogicky.

XII.	Předání a převzetí díla

- Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo a protokolárně předat dílo objednateli nejpozději 31. ledna 2015. O předání díla zhotovitelem objednateli bude sepsán písemný protokol.

- Nejpozději na poslední den provedení díla, resp. jeho části, svolá zhotovitel přejímací řízení. Na přejímací řízení přizve zhotovitel objednatele, a to písemným oznámením, které musí být doručeno objednateli alespoň tři pracovní dny předem a/nebo provedeno ve stejné lhůtě zápisem ve stavebním deníku. V případě, že nebude objednateli řádně a včas doručena výzva k účasti na přejímacím řízení, může dojít k přejímacímu řízení nejdříve po uplynutí třetího pracovního dne ode dne doručení písemné výzvy k zahájení přejímacího řízení. Zhotovitel zajistí na přejímacím řízení účast všech poddodavatelů či jejich oprávněných zástupců a současně i účast všech smluvních partnerů či jejich oprávněných zástupců.

- K předání díla, resp. jeho části, zhotovitelem objednateli dojde na základě přejímacího řízení, a to formou písemného předávacího protokolu. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. jeho části, místo provedení díla, soupis zjištěných vad díla stanovených zhotovitelem či objednatelem, lhůty pro odstranění vad díla. Předávací protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami a má právní sílu originálu.

- V případě, že je objednatelem přebíráno dokončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zásadně zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady objednateli.

Zhotovitel doloží objednateli před zahájením přejímacího řízení stavební deník, deník vícenákladů, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení komplementovaných do díla, potvrzené záruční listy, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech, ve znění pozdějších právních předpisů a předpisů provádějících, a další doklady prokazující splnění podmínek orgánů a organizací, které si v souladu s právními předpisy stanovily.

V případě, že nedojde k předložení a předání objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při přejímacím řízení, nepovažuje se dílo za řádně předané.

- V případě, že se při přejímání díla objednatelem prokáže, že je zhotovitelem předáváno dílo, které nese vady, není objednatel povinen předávané dílo převzít. Tato skutečnost bude uvedena v předávacím protokole. Po odstranění vad díla či jeho části, pro které objednatel odmítl od zhotovitele dílo převzít, se opakuje přejímací řízení analogicky dle tohoto článku smlouvy. V takovém případě bude k původnímu předávacímu protokolu sepsán dodatek, ve kterém bude uvedeno převzetí díla. Dodatek obsahuje veškeré náležitosti stanovené pro předávací protokol v tomto článku smlouvy.

- Pro případ odstoupení kterékoli ze smluvních stran od smlouvy bude analogicky použito ustanovení článku XII. této smlouvy.

- Za řádně provedené (ukončené) dílo je považováno řádně vyzkoušené dílo zhotovené v rozsahu, o parametrech a s vlastnostmi stanovenými touto smlouvou, které je bez vad, k němuž je zhotovitelem dodána dokumentace vyžadovaná touto smlouvou a které je označeno veškerými potřebnými, popř. výstražnými popisy, výstražnými či orientačními tabulkami a jsou k němu ze strany zhotovitele poskytnuta další sjednaná plnění, tj. dílo kompletní a funkční a splňující jakostní a funkční parametry stanovené touto smlouvou a řádně předané objednateli.

- Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem díla, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy.

  - Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené vady díla neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad nese zhotovitel, a to až do účinnosti dohody smluvních stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnutí příslušného soudu ve věci úhrady těchto nákladů. Nepřistoupí-li zhotovitel k odstraňování vad díla nejpozději do tří dnů ode dne neúspěšného pokusu o předání díla zhotovitelem objednateli, je objednatel oprávněn postupovat dle článku XIII. této smlouvy.

  - Zhotovitel je povinen vyklidit venkovní i vnitřní prostory, kde se dílo provádělo, a to do předání díla objednateli, na své náklady a provést úklid, včetně likvidace zařízení staveniště.

  - Budovy a pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí díla, ale budou stavbou dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení provádění díla do předchozího stavu.

XIII.	Odstoupení od smlouvy

13.1.	Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon či tato smlouva. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení zhotoviteli. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva od okamžiku doručení projevu vůle směřujícího k odstoupení od smlouvy objednatelem ruší.

13.2.	Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit zejména v případě:

13.2.1. 	jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla, ať již jako celku či jeho jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění díla dle článku III. této smlouvy, které bude delší než deset kalendářních dnů, a/nebo

13.2.2. 	jestliže zhotovitel po dobu delší než čtrnáct kalendářních dní přerušil práce na provedení díla, a/nebo

13.2.3. 	jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle článku XVII. této smlouvy či jinak poruší ustanovení článku XVII. této smlouvy, a/nebo

13.2.4.  jestliže  bude podán návrh na zahájení insolvenčního řízení na majetek zhotovitele ve smyslu ustanovení zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů, a/nebo

13.2.5.  zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo

13.2.6. 	zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či pachtu závodu či jeho části, na základě které převedl, resp. propachtoval svůj závod či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy na třetí osobu; a/nebo

13.2.7.	zhotovitel porušil některou ze svých povinností uvedených v článku X. této smlouvy;

a/nebo

13.2.8.	zhotovitel porušil některý ze svých závazků dle článku VII. odst. 7.2. a/nebo odst. 7.4. se ukáže nepravdivým, neúplným či zkresleným některé z prohlášení zhotovitele dle článku VII. odst. 7.1. této smlouvy; a/nebo

    - jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže vznik a trvání platné a účinné bankovní záruky či bankovních záruk dle článku XVI. této smlouvy či jinak poruší ustanovení článku XVI. této smlouvy

13.3.	V případě odstoupení od této smlouvy zhotovitelem provedou smluvní strany nejpozději do šedesáti dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných plnění dle této smlouvy k datu účinnosti odstoupení zhotovitele od smlouvy. Závěrem této inventarizace bude vyčíslení: (a) částky součtu dílčích plateb Ceny za provedení díla dle této smlouvy objednatelem zhotoviteli;       (b) částky ceny věcí, které zhotovitel k provedení díla účelně opatřil a které se staly k datu účinnosti odstoupení od smlouvy součástí díla, a to

v cenách dle této smlouvy, kdy za základ výpočtu budou brány jednotkové ceny dle nabídky zhotovitele ze dne _____________ 2014. Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, včetně případných příslušenství, nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k úhradě.

13.4.	V případě odstoupení od této smlouvy objednatelem provedou smluvní strany nejpozději do šedesáti dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných plnění dle této smlouvy k datu účinnosti odstoupení objednatele od smlouvy. Závěrem této inventarizace bude vyčíslení: (a) částky součtu dílčích plateb Ceny za provedení díla dle této smlouvy objednatelem zhotoviteli; (b) částky, o kterou se objednatel obohatil k datu účinnosti odstoupení zhotovováním díla; částka obohacení objednatele bude určena jako částka hodnoty díla k datu účinnosti odstoupení od této smlouvy stanovená jako cena nákladová soudním znalcem či znaleckým ústavem určeným objednatelem snížená o 10% (slovy: Deset procent). Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, včetně případných příslušenství, nejpozději do čtyřiceti dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k úhradě.

XIV.	Kontrola provádění díla

14.1.	V průběhu provádění díla zhotovitel zajišťuje postupné uskutečnění všech potřebných a sjednaných zkoušek díla či jeho částí. Rozsah, obsah, termíny a charakter zkoušek musí plně respektovat zejména požadavky projektové dokumentace, podmínky výrobců věcí, které jsou součástí díla či jeho části, požadavky objednatele, právní předpisy, ČSN, EN, technické a další normy.

XV.	Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva

15.1.	Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla objednateli a řádného odevzdání staveniště objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na: (a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částí; (b) 	plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.

15.2.	Zhotovitel nese do doby řádného protokolárního předání díla objednateli nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a která jsou či byly použity k provedení díla, kterými jsou zejména: (a) 	zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru;  (b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení); (c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části.

15.3.	Zhotovitel nese nebezpečí újmy a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby řádného  protokolárního  předání  díla, popř. u  věcí, které  je  zhotovitel  povinen  vrátit, do  doby  jejich vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá objednateli za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním této smlouvy.

15.4.	Objednatel je vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Při uzavírání smluvních vztahů ohledně koupě

věci, kterou zhotovitel opatřuje k provedení díla, není zhotovitel oprávněn sjednat výhradu ve smyslu ustanovení § 2132 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

15.5.	Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této smlouvy.

XVI.	Zajištění

16.1.	Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že k zajištění řádného plnění závazků zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost díla dle článku XI. této smlouvy a současně k úhradě smluvních pokut a dalších pohledávek objednatele za zhotovitelem vzniklých na základě této smlouvy, se zhotovitel zavazuje zřídit ve prospěch objednatele bankovní záruku nebo bankovní záruky vystavenou nebo vystavené ve smyslu a za podmínek níže uvedených:

16.1.1.	Bankovní záruka nebo bankovní záruky musí být vystaveny peněžním ústavem se sídlem v Evropské unii, a to výlučně k zajištění řádného plnění závazků zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky na jakost díla dle článku XI. této smlouvy, včetně úhrady smluvních pokut a dalších pohledávek objednatele vážících se podle této smlouvy k pohledávkám objednatele z odpovědnosti za vady díla, jakož i případné pohledávky, které vzniknou objednateli v souvislosti s odstoupením od smlouvy o dílo. Bankovní záruky budou vystaveny ve prospěch objednatele, a to na částku 5% (slovy: Pět procent) z Ceny za provedení díla bez DPH dle článku V. odst. 5.1. této smlouvy na dobu šedesáti měsíců ode dne řádného a včasného předání díla zhotovitelem objednateli. Bankovní záruka nebo bankovní záruky podle ustanovení článku XVI odst. 16.1.1. této smlouvy musí být vystaveny jako bezpodmínečné a splatné na první výzvu objednatele a bez námitek, které by mohla uplatnit banka, která vystavila záruční listinu, vůči objednateli.

16.1.2.	Zhotovitel je povinen nejpozději v den zahájení přejímacího řízení předat objednateli nebo jím pověřenému zástupci doklady prokazující splnění jeho závazku dle ustanovení článku XVI. odst. 16.1.1. této smlouvy k uskutečnění bankovní záruky nebo bankovních záruk v plné výši, tj. zejména předložit záruční listinu nebo záruční listiny.

16.1.3.	Objednatel po uplynutí záruční lhůty dle této smlouvy uvolní zbývající část bankovní záruky nebo bankovních záruk ve prospěch zhotovitele.

16.1.4.	Objednatel je oprávněn užít bankovní záruky k úhradě svých splatných pohledávek za zhotovitelem specifikovaných v předchozích ujednáních tohoto článku smlouvy. O užití bankovní záruky nebo bankovních záruk je objednatel povinen písemně informovat zhotovitele do čtrnácti pracovních dní ode dne užití.

16.2.	Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu dle této smlouvy a uplynutí záruční doby dle této smlouvy, je objednatel povinen uvolnit předmětnou bankovní záruku, po provedení případných úhrad pohledávek za zhotovitelem dle tohoto článku smlouvy, a to do třiceti pracovních dní ode dne uplynutí záruční doby dle této smlouvy.

# XVII.	Pojištění

17.1. 	Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn pro provádění díla, pojistnou smlouvou pro případ pojistné události související s prováděním díla, a to zejména a minimálně v rozsahu:

17.1.1.	pojištění dodávek a práce (plnění) zhotovitele dle této smlouvy proti obvyklým rizikům jako jsou zejména krádež, živelná pohroma, poškození nebo zničení, a to jak na staveništi, tak i v místech, kde jsou jednotlivé věci a zařízení, které tvoří předmět díla uskladněny či montovány, a to na hodnotu pojistné události minimálně ve výši ceny za provedení díla bez DPH;

17.1.2.	pojištění odpovědnosti za škody způsobené činností zhotovitele při provádění díla, a to na hodnotu pojistné události minimálně 750.000,- Kč (slovy: Sedmsetpadesáttisíc korun českých).

Ve smyslu skutečností výše uvedených tak zhotovitel sjedná pojištění na krytí rizik poškození, případně zničení budovaného díla systémem „ALL RISKS“, a to až do výše Ceny za provedení díla. Dále sjedná pojištění odpovědnosti za škody vzniklé jinému v souvislosti s realizací tohoto díla. Pojištění musí krýt rizika vyplývající z činnosti všech účastníků výstavby, včetně poddodavatelů.

17.2.	Zhotovitel předloží a předá objednateli kopie platných a účinných pojistných smluv dle článku XVII. odst. 17.1. této smlouvy nejpozději do sedmi dní ode dne účinnosti této smlouvy, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne zahájení provádění díla do dne jeho řádného předání objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z těchto pojistných smluv pro něj plynoucí a udržovat pojištění dle ustanovení článku XVII. odst. 17.1. této smlouvy po celou dobu plnění díla. V případě zániku pojistné smlouvy dle článku XVII. odst. 17.1. této smlouvy uzavře zhotovitel nejpozději do sedmi dnů pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v kopii zhotoviteli nejpozději do tří dnů ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne uzavření pojistné smlouvy do dne řádného předání díla objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období.

XVIII.	Utvrzení závazků

18.1.	Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení ustanovení článku III. odst. 3.1. (včetně vztahu k článku XII. odst. 12.1. této smlouvy) nebo odst. 3.2. a/nebo článku XI. odst. 11.4. této smlouvy zhotovitelem nebo v případě, že zhotovitel bude v prodlení s poskytnutím součinnosti, k níž je povinen podle této smlouvy, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli  ve smyslu ustanovení § 2048 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, smluvní pokutu ve výši 0,2 % (slovy: Dvědesetiny procenta) z Ceny za provedení díla, a to za každý den prodlení.

18.2	Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení ustanovení článku VI. odst. 6.2. a/nebo VII. odst. 7.2. nebo odst. 7.4. nebo odst. 7.5. nebo odst. 7.6. nebo odst. 7.9. této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn uplatnit ve smyslu ustanovení § 2048 a násl. zákona č.

89/2012 Sb., občanského zákoníku, smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč (slovy:  Jednostotisíc korun českých), a to za každé porušení smlouvy zvlášť.

18.3.	Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení ustanovení článku VIII. odst. 8.2. a/nebo článku XVI. odst. 16.1 a/nebo článku XVII. této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn uplatnit ve smyslu ustanovení § 2048 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč (slovy: Jednostotisíc korun českých), a to za každé porušení smlouvy zvlášť.

18.4.	Smluvní pokuta je splatná do třiceti dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody v plné výši.

XIX.	Adresy pro doručování

19.1.	Smluvní strany této smlouvy se dohodly následujícím způsobem na adrese pro doručování písemné korespondence:

19.1.1.	adresa objednatele pro doručování faktur:

Karlovarský kraj

Závodní 88/353, Karlovy Vary, PSČ: 360 06

pro ostatní doručování:

Agentura projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, p.o.

Závodní 94, 360 06 Karlovy Vary

19.1.2.	adresa  zhotovitele  pro doručování  je:

______________________

___________________, PSČ: ______

19.2.	Smluvní strany se dohodly, že v případě změny sídla či místa podnikání, a tím i adresy pro doručování, budou písemné informovat o této skutečnosti bez zbytečného odkladu druhou smluvní stranu.

XX.	Doručování

20.1.    Veškerá podání a jiná oznámení, která se doručují smluvním stranám je třeba doručit osobně, nebo doporučenou listovní zásilkou s doručenkou.

20.2.    	Aniž by tím byly dotčeny další prostředky, kterými lze prokázat doručení, má se za to, že oznámení bylo řádně doručené:

20.2.1.	při doručování osobně: (a) dnem faktického přijetí oznámení příjemcem; (b)  	dnem, v němž bylo doručeno osobě na příjemcově adrese určené k přebírání listovních zásilek; (c) dnem, kdy bylo doručováno osobě na příjemcově adrese určené

k přebírání listovních zásilek, a tato osoba odmítla listovní zásilku převzít; (d) dnem, kdy příjemce při prvním pokusu o doručení zásilku z jakýchkoli důvodů nepřevzal či odmítl zásilku převzít, a to i přesto, že se v místě doručení nezdržuje, pokud byla na zásilce uvedena adresa pro doručování dle článku XIX. odst. 19.1., resp. 19.2. této smlouvy.

20.2.2.	při doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb: (a) dnem předání listovní zásilky příjemci; (b) třetím pracovním dnem po odeslání na adresu pro doručování dle článku XIX. odst. 19.1., resp. 19.2. této smlouvy.

XXI.	Mlčenlivost

21.1.	Smluvní strany se zavazují, že během platnosti této smlouvy nezpřístupní žádné třetí straně jakékoliv informace, které byly v souvislosti s plněním dle této smlouvy poskytnuty mezi smluvními stranami a mají důvěrný charakter. Tato povinnost se však nevztahuje na: (a) informace, na jejichž zpřístupnění se smluvní strany dohodly; (b) jakékoliv sdělení učiněné smluvním stranám, zástupcům nebo zaměstnancům, jejichž znalost takovýchto informací je nezbytná k řádnému plnění této smlouvy; (c) každou informaci, která byla dostupná veřejnosti se souhlasem strany, od níž pochází, nebo se stala veřejným majetkem jinak než porušením této smlouvy přijímající stranou; (d) každou informaci získanou přijímající stranou od třetí strany bez povinnosti mlčenlivosti; (e) informace, které je objednatel povinen poskytnout třetí osobě dle platných právních předpisů; (f) informace, které poskytuje objednatel svému zřizovateli; (g) informace, které jedna ze smluvních stran poskytne oprávněným osobám dle článku XXII. odst. 22.9. této smlouvy.

# XXII.	Společná ustanovení

Pokud není v předchozích částech této smlouvy uvedeno něco jiného, vztahují se na ně příslušné články společných ustanovení této smlouvy.

22.1.	Smluvní strany se dohodly na tom, že jakákoliv peněžitá plnění dle smlouvy jsou řádně a včas splněna, pokud byla příslušná částka odepsána z účtu povinné strany ve prospěch účtu oprávněné smluvní strany (věřitele) nejpozději v poslední den splatnosti.

22.2.	V případě sporů souvisejících se smlouvou se smluvní strany vždy pokusí o smírné řešení. Nedojde-li k takovému řešení a není-li dále uvedeno jinak, rozhodne o sporu místně a věcně příslušný soud v České republice.

22.3.	Smluvní strany se zavazují: (a) vzájemně včas a řádně informovat o všech podstatných skutečnostech, které mohou mít vliv na plnění dle této smlouvy; (b)	vyvinout potřebnou součinnost k plnění této smlouvy.

22.4.	Pokud kterékoliv ustanovení této smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné a/nebo se stane neplatným či nevynutitelným a/nebo bude shledáno neplatným či nevynutitelným soudem či jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost či nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy nebo jejich částí.

22.5.	Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině.

22.6.	Přílohy uvedené v textu této smlouvy a sumarizované v závěrečných ustanoveních smlouvy tvoří nedílnou součást smlouvy.

22.7.	Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se budou řídit právním řádem České republiky.

22.8.	Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 630 odst. 1 občanského zákoníku dohodly, že promlčecí doby všech závazků vyplývajících z této smlouvy některému z účastníků se prodlužuje na dobu patnácti let.

22.9.	Smluvní strany stanovily následující oprávněné osoby, které za ně budou jednat v rámci provádění díla dle této smlouvy, pokud jedna smluvní strana nesdělí druhé smluvní straně písemně jinak,

22.9.1.	Oprávněné osoby objednatele ve věcech technických:

- Petr Sobotka, technický manažer APDM KK

22.9.2.	Oprávněné osoby objednatele s všeobecnou působností:

- Ing. Petr Uhříček, ředitel APDM KK

- Ing. Monika Sádlíková, projektový manažer APDM KK

- Ing. Iveta Grünerová, projektový manažer APDM KK

22.9.3.	Oprávněné osoby zhotovitele ve věcech technických:

_____________, datum narození: _______________, trvalý pobyt: ________________

_____________, datum narození: _______________, trvalý pobyt:

________________.

Každá z osob oprávněných jednat za zhotovitele ve věcech technických je oprávněna jednat samostatně.

Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna učinit změny týkající se oprávněných osob. Změny týkající se oprávněných osob jsou účinné ode dne, kdy budou písemně oznámeny druhé smluvní straně. Počet oprávněných osob zhotovitele nesmí v jednom okamžiku přesáhnout dvě osoby. Počet oprávněných osob u objednatele nesmí v jednom okamžiku přesáhnout dvě osoby u každé ze tří níže uvedených kategorií. Je-li oprávněnou osobou osoba právnická, může za ni jednat pouze jedna osoba fyzická.

# XXIII.	Závěrečná ustanovení

23.1.	Tato smlouva nabývá platnosti účinnosti v den jejího podpisu oprávněnými zástupci všech účastníků této smlouvy.

23.2.	Smluvní strany konstatují, že tato smlouva byla vyhotovena ve třech  stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

23.3.	Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou.

## 23.4. 	Karlovarský kraj ve smyslu ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany Karlovarského kraje veškeré zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

23.5.	Nedílnou součást této smlouvy tvoří jako přílohy:

Příloha č. 1: 	Výpis z obchodního rejstříku zhotovitele

Příloha č. 2:   	Zadávací dokumentace

Příloha č. 3: 	Nabídka zhotovitele (včetně případného doplnění a vysvětlení)

Příloha č. 4:	Harmonogram realizace díla

Příloha č. 5:	Oceněný výkaz výměr a soupis dodávek a prací

23.6.	Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Karlovarský kraj

Podpis:				__________________________

Podepisující osoba:		Ing. Stanislava Správková

Funkce:			vedoucí odboru sociálních věcí

Datum:				______________ 2014

Místo:				Karlovy Vary

…………………………

Podpis:				__________________________

Podepisující osoba:

Funkce:

Datum:				_______________ 2014

Místo: