## Harmonogram prací (předpoklad plnění do 8 týdnů)

.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **01** | Účinnost Smlouvy– EÚD.  Cílem Objednatele je synchronizovat dodávku Komunikačních nástrojů. | Podpisem smlouvy o dílo |
|  | **Fáze A – Implementace EÚD – pořízení a implementace licencí EÚD** |  |
| **02** | **Zpracování Detailního realizačního projektu,**   * Výstupem bude dokument Detailní realizační projekt. |  |
| **03** | * **Stavební připravenost** (realizace datových a elektrorozvodů, zhotovení vení základu pro konstrukci EÚD) |  |
| **05** | * **Dodávka elektronické úřední desky a licencí, viz čl.** * Instalace elektronické úřední desky a implementace licencí |  |
| **06** | **Implementace Zkušební (Testovací) instance**   * Vytvoření testovací instance (vč. požadovaných rozhraní). * Provoz testovací instance (vč. požadovaných rozhraní). |  |
| **07** | * Školení uživatelů a administrátorů. |  |
| **08** | **Produktivní provoz EÚD s podporou**   * Provoz produktivní instance (vč. požadovaných rozhraní). |  |
| **09** | Fakturace dle SOD |  |
|  | **Fáze B - Servisní (technická) podpora EÚD dle Smluv** | Dle smlouvy |