## Harmonogram prací (předpoklad plnění do 8 týdnů)

.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **01** | Účinnost Smlouvy– EÚD.Cílem Objednatele je synchronizovat dodávku Komunikačních nástrojů. | Podpisem smlouvy o dílo |
|  | **Fáze A – Implementace EÚD – pořízení a implementace licencí EÚD** |  |
| **02** | **Zpracování Detailního realizačního projektu,** * Výstupem bude dokument Detailní realizační projekt.
 |  |
| **03** | * **Stavební připravenost** (realizace datových a elektrorozvodů, zhotovení vení základu pro konstrukci EÚD)
 |  |
| **05** | * **Dodávka elektronické úřední desky a licencí, viz čl.**
* Instalace elektronické úřední desky a implementace licencí
 |  |
| **06** | **Implementace Zkušební (Testovací) instance*** Vytvoření testovací instance (vč. požadovaných rozhraní).
* Provoz testovací instance (vč. požadovaných rozhraní).
 |  |
| **07** | * Školení uživatelů a administrátorů.
 |  |
| **08** | **Produktivní provoz EÚD s podporou*** Provoz produktivní instance (vč. požadovaných rozhraní).
 |  |
| **09** | Fakturace dle SOD  |  |
|  | **Fáze B - Servisní (technická) podpora EÚD dle Smluv**  | Dle smlouvy |