# VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA VýzvY k podání nabídky včetně zadávací dokumentace Č. 5

Zadavatel:		Česká republika – Ministerstvo zdravotnictví

IČO: 000 24 341

se sídlem Palackého náměstí 375/4, 128 00 Praha 2

V Praze dne 4. srpna 2022

Vážení,

dovolujeme si Vám tímto sdělit vysvětlení a změnu Výzvy k podání nabídky včetně zadávací dokumentace veřejné zakázky „Implementace softwaru na podporu procesního řízení a managementu kvality“ (dále jen „Výzva“).

Znění dotazu č.1

Úvodní poznámka: Dle publikované změny z 29. července 2022 se zkracuje doba poskytování Technické podpory a maintenance ze 3 měsíců na 2 měsíce od dokončení a předání díla. Tím se změnil Čl. 2 odst. 2 návrhu smlouvy o dílo a Čl. 3 odst. 5 návrhu smlouvy o dílo.

Dotaz: Zda by bylo možné promítnout tuto změnu také do návrhu smlouvy o dílo v Čl. 7 – Cena a platební podmínky, odst. 7, kde je zatím celková cena za Technickou podporu a maintenance rozdělena do 3 (tří) částí ve stejné výši?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel uveřejňuje upravenou přílohu č.2 Návrh smlouvy.

Čl. 7 odst. 7 smlouvy o dílo zní nově takto:

„Celková cena ve výši doplní zhotovitel za Technickou podporu a maintenance je rozdělena do 2 (dvou) částí ve stejné výši doplní zhotovitel. Příslušná část celkové ceny za Technickou podporu a maintenance je splatná na základě faktury vystavené zhotovitelem. Fakturu za příslušnou část Technické podpory a maintenance je zhotovitel oprávněn objednateli vystavit nejdříve v den následující po dni, kdy uplynula doba celého měsíce poskytování Technické podpory a maintenance. Faktura za příslušnou část Technické podpory a maintenance je splatná do 30 dnů od jejího doručení.“

Znění dotazu č.2

Úvodní poznámka: Z aktuální verze zadávací dokumentace byla vypuštěna Příloha č. 5 Časový harmonogram. Dle  Čl. 3 odst. 3 návrhu smlouvy o dílo se přitom Zhotovitel zavazuje Dílo dokončit a předat do 1 (jednoho) měsíce od účinnosti smlouvy.

Dotaz: Za jakou dobu od podpisu smlouvy může být připravena potřebná IT infrastruktura Objednatele (aplikační server a databázový server s nainstalovanou, Zadavatelem vybranou, některou z uvedených konfigurací, verzí OS a RDBMS) a nastaven potřebný přístup pro pracovníka Zhotovitele, který bude aplikační software instalovat a konfigurovat?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel uvádí, že zadavatel bude schopen připravit potřebnou IT infastrukturu (aplikační server a databázový server s nainstalovanou, Zadavatelem vybranou, některou z uvedených konfigurací, verzí OS a RDBMS) a nastaven potřebný přístup pracovníka Zhotovitele, který bude aplikační software instalovat a konfigurovat do 7 kalendářních dnů od uveřejnění Smlouvy v Registru smluv.

Lhůtu pro podání nabídek se nemění a je stanovena do 9.8.2022 do 10:00 hodin.