SMLOUVA O DÍLO

TATO SMLOUVA O DÍLO (dále jen „smlouva“) se uzavírá ve smyslu § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi níže uvedenými smluvními stranami:

Obec Zdětín

se sídlem Zdětín 49,  798 43 Zdětín

IČO: 00600105

bankovní účet: ČNB 94-1017701/0710

(dále jen „Objednatel")

a

[DOPLNIT]

se sídlem [DOPLNIT]

IČO: [DOPLNIT]

DIČ: [DOPLNIT]

[DOPLNIT]

bankovní účet č. [DOPLNIT]

(dále jen „Zhotovitel")

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany")

SMLUVNÍ STRANY SE DOHODLY NA NÁSLEDUJÍCÍM:

- preambule

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- Objednatel dne 8.11.2017 uveřejnil výzvu k podání nabídky na Stavební úpravy a změnu užívání stavby – Dětská skupina Prťata,  umístěné na adrese Zdětín č.p. 77, Zdětín,  parc.č. 248, k.ú. Zdětín na Moravě (dále jen „Výzva k podání nabídek“)

- Zhotovitel předložil Objednateli nabídku v souladu s podmínkami Zadávací dokumentace a společně se Zadávací dokumentací závaznou nabídku na uzavření této Smlouvy (dále jen „Závazná nabídka“), jejíž přílohou byl i návrh této Smlouvy;

- Zhotovitel disponuje dostatečným množstvím zkušených a kompetentních osob ke zhotovení zakázky.

- PROTO SE NYNÍ Smluvní strany dohodly takto:

- Předmět SMLOUVY

- Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje zhotovit pro Objednatele řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí stavbu dle specifikace provedené v této Smlouvě (dále jen „Stavba“) Zdětín č.p. 77, Zdětín a to v rozsahu přiložené:

      - projektové dokumentace, jež tvoří Přílohu č. 1 (dále jen „Projektová dokumentace“);

      - rekapitulace stavby, tzv. Výkazu výměr, jenž tvoří Přílohu č. 2 (dále jen „Výkaz výměr”);

      - Výzvy k podání nabídek.

- a v souladu s pokyny Objednatele, příslušnými platnými technickými normami a právními předpisy České republiky.

- Zhotovením Stavby dle této Smlouvy se rozumí úplné, včasné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů nezbytných pro řádné dokončení Stavby, a dále provedení všech dalších činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení Stavby nezbytné, zejména, nikoli však pouze:

- odvoz, uložení a likvidace odpadů vzniklých při výstavbě v souladu s příslušnými právními předpisy;

- zajištění a veškerá potřebná opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí na Staveništi (včetně bezprostředního okolí Staveniště, pokud je nebo může být dotčeno výstavbou);

- uvedení všech povrchů dotčených Stavbou do původního stavu (chodníky apod.);

- Objednatel se zavazuje dokončené Dílo od Zhotovitele převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu ve výši a dle podmínek uvedených v této Smlouvě.

- Zhotovitel se zavazuje od Objednatele převzít Staveniště a zahájit zhotovování Díla nejpozději 10. den ode dne podpisu této Smlouvy (dále jen „Zahájení provádění Díla“), přičemž o převzetí Staveniště Zhotovitelem bude sepsán předávací protokol. Plnění všech dílčích částí stavebních úprav bude probíhat souběžně.

- SPECIFIKACE ZAKÁZKY A NABÍDKOVÁ CENA

- Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele stavební úpravy v rámci vyhlášeného zadávacího řízení a v rozsahu uvedeném v přiložené Projektové dokumentaci a odpovídajícímu položkovému rozpočtu za cenu:

- cena bez DPH…………………………………………………………CZK

DPH……………………………………………………………………….CZK

celkem s DPH…………………………………………………………CZK

Na základě podrobné cenové nabídky (Rozpočet vypočítaný dle přiloženého Výkazu výměr).

- dílo a provedení díla

- Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen s údaji předanými Objednatelem, které se vztahují k Dílu, a s informacemi, které mohl získat vizuální prohlídkou Staveniště a jiných jemu dostupných dat, vztahujících se k řádnému splnění Díla.

- Zhotovitel je povinen  každý pátek mezi 12.00 - 14.00  telefonicky informovat Objednatele o stavu prováděného Díla a na vyžádání Objednatele mu prokázat skutečný stav prováděného Díla. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou pro provedení Díla dle této Smlouvy.

- Zhotovitel prohlašuje, že je nebo disponuje osobou oprávněnou a odborně způsobilou provádět činnosti podle této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré odborné práce budou pod jeho vedením vykonávat pouze pracovníci Zhotovitele, kteří mají k provádění těchto odborných prací příslušnou kvalifikaci.

- Zhotovitel určuje jako osobu pověřenou a odpovědnou za řízení výstavby, kterou je [DOPLNIT] (dále jen „Vedoucí Stavby“).

- Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi, zejména že nepoužívá dohodnutý materiál, nedodržuje technologické a pracovní postupy nebo je v prodlení s termínem plnění, je Zhotovitel povinen neprodleně odstranit vady vzniklé vadným prováděním Díla na vlastní náklady a Dílo dále provádět řádným způsobem. Jestliže tak Zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě Objednatelem mu k tomu poskytnuté, považuje se takové jednání Zhotovitele za podstatné porušení Smlouvy a Objednatel je oprávněn v takovém případě od Smlouvy odstoupit.

- doba plnění

- Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v termínu stanoveném v zadávací dokumentaci a v tomto termínu se zavazuje Objednateli předat řádně dokončené Dílo prosté jakýchkoliv vad a nedodělků. Zhotovitel je oprávněn dokončit Dílo i před uvedenou dobou. Objednatel se v tomto případě zavazuje Dílo od Zhotovitele převzít, nebrání-li tomu důvody zvláštního zřetele hodné.

- Zhotovitel vyklidí Staveniště nejpozději při předání Díla jako celku nebo ode dne ukončení účinnosti této Smlouvy, nebude-li dohodnuto jinak. V případě, že Zhotovitel nevyklidí Staveniště ve sjednaném termínu, je oprávněn Staveniště na náklady Zhotovitele vyklidit Objednatel, a to včetně uskladnění věcí Zhotovitele nacházejících se na Staveništi.

- cena díla a platební podmínky

- Cena za Dílo

- Cena za Dílo je stanovena dohodou Smluvních stran na částku celkem [DOPLNIT] Kč (slovy: [DOPLNIT] korun českých (dále jen „Cena”), a to jako cena pevná ve smyslu § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Cena je stanovena jako součet jednotlivých položek v Rozpočtu a je cenou konečnou a nebude již Smluvními stranami měněna.

- Platební podmínky

- Faktura bude Zhotovitelem vystavena na základě zjišťovacího protokolu Zhotovitelem skutečně provedených prací a realizovaných dodávek, které byly odsouhlaseny. Tento zjišťovací protokol a faktura musí být podepsány ze strany Objednatele.  Předkládané faktury budou opatřeny názvem zakázky "Dětská skupina Prťata" a registračním číslem projektu, které je: CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_132/0006760.  Lhůta pro splatnost faktur se sjednává na třicet (30) dnů ode dne jejího doručení Objednateli. Objednatel je oprávněn přezkoumat formální a věcnou správnost vystavených faktur a v případě nesouhlasu s jejím obsahem tuto neproplatit a vrátit ji Zhotoviteli k opravě, aniž se tímto dostává do prodlení s úhradou faktury. Objednatel je povinen sdělit své námitky proti vystavené faktuře Zhotoviteli nejpozději do sedmi (7) pracovních dnů po jejím doručení Objednateli.

- Smluvní strany potvrzují, že identifikační údaje uvedené v záhlaví této Smlouvy jsou zároveň jejich identifikačními údaji pro fakturaci Ceny Díla. Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu písemně informovat druhou Smluvní stranu o veškerých změnách fakturačních údajů. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby vystavované daňové doklady splňovaly veškeré náležitosti dle příslušných právních předpisů.

- V případě, že bude Objednatel v prodlení s úhradou splatné faktury, je Zhotovitel povinen vyzvat Objednatele písemnou upomínkou k úhradě této faktury, v níž bude stanovena dodatečná přiměřená lhůta k její úhradě nikoliv kratší než deset (10) pracovních dní.

- Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této Smlouvy důkladně seznámil se skutečnostmi rozhodnými pro plnění svých závazků, jež mu vzniknou či mohou vzniknout na základě a v souvislosti s touto Smlouvou. V souvislosti s dohodou o Ceně Smluvní strany výslovně prohlašují, že ani jedna z nich není vůči druhé Smluvní straně ve výhodnějším hospodářském postavení, ani toto postavení nezneužila k tomu, aby získala nepřiměřený majetkový prospěch.

- práva a povinnosti zhotovitele

- Při provádění Díla je Zhotovitel povinen si počínat tak, aby nedošlo k ohrožení sousedních prostor, sousedních nemovitých věcí a k omezení a rušení dopravního provozu budovy nad míru nezbytnou k provedení Díla.

- Zhotovitel je povinen na Staveništi a jeho okolí zachovávat čistotu a pořádek, nerušit okolí nadměrným hlukem, prachem, kouřem, pachy a vibracemi, bezprostředně odstraňovat na své náklady odpady, nečistoty a poškození vzniklé prováděním Díla, a to i na pozemních komunikacích, stane-li se tak v souvislosti s provozem Zhotovitele. Zhotovitel je dále povinen předmět Díla řádně zabezpečit proti neoprávněnému vstupu třetích osob a případným krádežím. Zhotovitel je povinen průběžně kontrolovat a vyžadovat plnění těchto povinností i od všech pracovníků na Staveništi a v jeho okolí.

- kontrola provádění díla

- Kontrolní činnost

- Objednatel stanovuje technický dozor Stavby, jakož i autorský dozor projektanta nad souladem prováděné Stavby s Projektovou dokumentací, kterým bude Robert Kříž a Ing. Háková Hana. Zhotovitel je povinen kdykoliv mu umožnit kontrolu plnění této Smlouvy.

- Technický dozor je oprávněn zejména:

- zajišťovat dohled nad řádným prováděním Stavby;

- požadovat po Zhotoviteli vysvětlení, detaily nebo zprávy o jeho činnosti podle této Smlouvy;

- zastupovat Objednatele ve stavebně technických záležitostech týkajících se této Smlouvy a udělovat ohledně těchto záležitostí Zhotoviteli závazné pokyny;

- provádět kontrolu k odstraňování zjištěných vad a nedodělků;

- dát pracovníkům Zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce Zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné Stavby, život nebo zdraví osob, hrozí-li jiné vážné škody, nebo prováděné práce jsou v rozporu se záměry Objednatele;

- mít pro výkon své funkce přístup na všechna pracoviště Zhotovitele, kde jsou zpracovány, realizovány, nebo uskladněny dodávky Díla.

- předání a převzetí díla

- Konečné předání Díla

- Zhotovitel splní svou povinnost provést Stavbu jejím řádným a včasným dokončením a předáním jako celku Objednateli. Bude-li mít Dílo jakékoliv vady či nedodělky, s výjimkou drobných vad a nedodělků, které Objednatele nijak neomezují v užívání Díla, Objednatel má právo Dílo nepřevzít, anebo převzít s výhradami. Dílo se považuje za předané, pokud je Objednatelem od Zhotovitele převzato a Smluvními stranami vyhotoven a podepsán konečný protokol o předání Díla.

- odpovědnost za vady a záruka

- Zhotovitel poskytuje záruku, že Dílo bude mít všechny vlastnosti smluvené nebo obvyklé po dobu záruční doby, a to včetně všech části dodaných poddodavateli Objednatele a Zhotovitele.

- Záruční doba poskytnutá na Dílo Zhotovitelem činí:

- šedesát (60) měsíců od převzetí Díla Objednatelem.

- Během záruční doby je Zhotovitel povinen bezplatně odstranit vady, případně na písemnou žádost Objednatele poskytnout přiměřenou slevu z Ceny.

- Dílo má vadu, neodpovídá-li Smlouvě, nebo nesplňuje-li parametry a kvalitu, které Objednatel mohl důvodně očekávat od Díla tohoto druhu, s přihlédnutím k tomu, že Zhotovitel je v oboru profesionálem. Dílo má vadu zejména, nikoli však výlučně, jestliže:

- je provedeno celkově či částečně v jiném množství, rozměrech, materiálu, barvě, odstínech, jakosti či provedení, apod., než je uvedeno ve Smlouvě;

- se nehodí celkově či částečně k účelu sjednanému ve Smlouvě, jinak k účelu obvyklému pro Dílo tohoto druhu;

- nemá funkce sjednané ve Smlouvě, jinak funkce obvyklé pro Dílo tohoto druhu;

- nesplňuje požadavky právních předpisů, platných českých technických norem, či jiných předpisů, které se na Dílo vztahují.

- Podstatná vada je taková vada, o níž Zhotovitel již při uzavření Smlouvy věděl nebo musel vědět, že by Objednatel Smlouvu neuzavřel, pokud by takovou vadu předvídal. Podstatnou vadou je zejména, nikoli však výlučně, vada, která:

- má nikoli nepodstatný vliv na estetiku Díla;

- má nikoli nepodstatný vliv na funkčnost Díla;

- znamená nikoli nepodstatnou odchylku od specifikace Díla, zejména od Projektové dokumentace;

- má nikoli nepodstatný vliv na bezpečnost Díla či způsobuje jeho nikoli nepodstatný nesoulad s právními předpisy či technickými normami;

- se u Díla vyskytuje v jeden okamžik zároveň více než 2krát;

- ačkoli se jedná o jinou než podstatnou vadu, vyskytuje se stejná vada v čase opakovaně více než 1 krát;

- ačkoli se jedná o jinou než podstatnou vadu, nebyla odstraněna v dodatečné přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem (okamžikem uplynutí lhůty se vada stává podstatnou vadou).

- Dnem odstranění vady počíná znovu běžet záruční doba pro vyměněné díly, pokud takové byly součástí záruční opravy. O dobu vyřízení oprávněného nároku z reklamace Zhotoviteli do ukončení opravy a převzetí jejího výsledku Objednatelem se prodlužuje záruční doba.

- Smluvní pokuty

- V případě, že bude Zhotovitel v prodlení s předáním Díla, je povinen Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % (slovy: pět desetin procenta) z celkové Ceny Díla za každý, byť jen započatý den prodlení.

- V případě, že bude Objednatel v prodlení s uhrazením řádně vystavené a doručené faktury, je povinen Zhotoviteli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % (slovy: jedna desetina procenta) z částky s jejímž uhrazením je Objednatel v prodlení, a to za každý, byť jen započatý den prodlení.

- V případě, že bude Zhotovitel v prodlení s předáním jednotlivé Etapy Díla, je povinen Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % (slovy: pět setin procenta) z celkové Ceny Díla za každý, byť jen započatý den prodlení.

- Poruší-li Zhotovitel svou povinnost vyklidit řádně a včas Staveniště, je povinen Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých), a to za každý započatý den prodlení se splněním této své povinnosti.

- kontaktní osoby

- Během provádění Díla až do odvolání zmocňují Smluvní strany k zastupování tyto osoby:

- (a)	Za Objednatele:

- •	ve věcech smluvních:

Jméno Robert Kříž, tel.: +420 724 179837, e-mail: obeczdetin@volny.cz

- •	ve věcech stavebně technických:

Jméno Ing. Hájková Hana, tel.: +420 774 238320, e-mail: hajkova.ing@tiscali.cz

- (b)	Za Zhotovitele:

- •	ve věcech smluvních:

- [DOPLNIT], tel: [DOPLNIT], e-mail[DOPLNIT];

- •	ve věcech stavebně technických:

- [DOPLNIT], tel: [DOPLNIT], e-mail[DOPLNIT];

[DOPLNIT], tel: [DOPLNIT], e-mail[DOPLNIT].

- Změnu jednotlivých zástupců si musí bez prodleně Smluvní strany navzájem oznámit písemně předem.

- Závěrečná ustanovení

- Tato Smlouva je platná a účinná dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami. Ustanovení této Smlouvy jsou závazná i pro právní nástupce Smluvních stran.

- Tato Smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky, které budou podepsány oběma Smluvními stranami, nestanoví-li tato Smlouva jinak.

- Tato Smlouva se vyhotovuje ve třech (3) stejnopisech v českém jazyce, z nichž Objednatel obdrží dvě (2) paré a Zhotovitel jedno (1) paré..

- Tato Smlouva a její výklad se řídí právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem.

- Zhotovitel není oprávněn postoupit práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy na třetí osobu, ani není oprávněn jakékoliv své právo (pohledávku) započíst na vzájemné právo (pohledávku) Objednatele bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

- Smluvní strany konstatují, že se s touto Smlouvou před podpisem řádně seznámily, veškerá její ustanovení jim jsou jasná a srozumitelná a odpovídají jejich pravé a svobodné vůli prosté omylu, dále že nebyla uzavřena v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, či za nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení či lehkomyslnosti některé ze Smluvních stran, na důkaz čehož připojují níže své vlastnoruční podpisy.

- Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

      - Příloha č. 1 – Projektová dokumentace

      - Příloha č. 2 – Výkaz výměr

      - Příloha č. 3  – Výzva

Za Objednatele:				Za Zhotovitele:

| Ve Zdětíně dne |  | V ____________ dne _________ 2017 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Podpis: | _________________________ Obec Zdětín Robert Kříž, starosta | Podpis: | _________________________ [DOPLNIT] |