***Smlouva o úpravách a rozšíření funkčnosti internetových stránek a o poskytnutí licence***

*uzavřená dle ust. § 1746 odst. 2*

*zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů*

*(dále jen „smlouva“)*

***Objednatel: Česká republika – Ministerstvo zdravotnictví***

*Se sídlem: Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2*

*IČO: 00024341*

*DIČ: CZ00024341*

*Jednající: Ing. Daniela Matějková, vedoucí Oddělení koncepcí a strategií*

*na straně jedné (dále jen „objednatel“)*

*a*

***Zhotovitel: DOPLNÍ ÚČASTNÍK***

*Se sídlem/místem podnikání: DOPLNÍ ÚČASTNÍK*

*Jednající: DOPLNÍ ÚČASTNÍK*

*IČO: DOPLNÍ ÚČASTNÍK*

*DIČ: DOPLNÍ ÚČASTNÍK*

*Bankovní spojení: DOPLNÍ ÚČASTNÍK*

*Číslo účtu: DOPLNÍ ÚČASTNÍK*

*Zapsán v OR vedeném DOPLNÍ ÚČASTNÍK, oddíl C vložka DOPLNÍ ÚČASTNÍK*

*Korespondenční adresa: DOPLNÍ ÚČASTNÍK*

*na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)*

*objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany“, nebo jednotlivě jako „smluvní strana“*

**Čl. 1**

**Úvodní ustanovení**

* 1. Tato smlouva je uzavírána na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Redesign webových stránek“.
  2. Plnění zhotovitele podle této smlouvy bude hrazeno objednatelem v rámci projektu Reforma psychiatrické péče spolufinancovaného z fondů EU:
* *Deinstitucionalizace služeb pro duševně nemocné, CZ.03.2.63/0.0/0.0/15\_039/0006213*

**Čl. 2**

**Předmět plnění**

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele poskytnout objednateli plnění vymezené touto smlouvou a její přílohou č. 1 – *Specifikace předmětu plnění* a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za řádně poskytnuté plnění cenu ve výši a za podmínek stanovených dále v této smlouvě.
2. Předmětem plnění je redesign již existujících webových stránek MZ www.reformapsychiatrie.cz (složka A – redesign), resp. jejich přizpůsobení realizační fázi projektu reformy psychiatrické péče v rámci projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15\_039/0006213 s názvem: Deinstitucionalizace služeb pro duševně nemocné, a vytvoření, údržba a technická podpora internetové stránky s registrovaným přístupem pro odbornou veřejnost (složka B – rozšíření funkčnosti webu – registrovaný přístup k internetové stránce www.reformapsychiatrie.cz).
3. Pro účely této smlouvy je způsob realizace jednotlivých dílčích plnění rozdělen do následujících kroků - **etap**:

**Složka A – Redesign internetových stránek** [**www.reformapsychiatrie.cz**](http://www.reformapsychiatrie.cz) **včetně dodávky redakčního systému:**

* A 1 - **vlastní redesign**:
* A1.1 zhotovitel převezme objednatelovy **požadavky** na vizuální zpracování internetových stránek;
* A1.2 zhotovitel **prezentuje** objednateli svůj návrh vizuálního zpracování (grafického layoutu) ve 2 alternativních variantách;
* A1.3 zhotovitel upraví variantu zvolenou objednatelem dle případných připomínek objednatele a následně realizuje na svých technických prostředcích **zkušební (pilotní) implementaci** takto upravené varianty tak, aby objednateli umožnil testování redakčního systému objednatelem;
* A1.4 zhotovitel upraví své technické řešení dle případných připomínek objednatele a následně realizuje na svých technických prostředcích **plnou implementaci** takto upraveného řešení včetně dodávky redakčního systému;

.

**Složka B – Rozšíření funkčnosti webu – registrovaný přístup k internetové stránce www.reformapsychiatrie.cz, údržba a technická podpora**

* B1 – **rozšíření funkčnosti webu – registrovaný přístup k internetové stránce www.reformapsychiatrie.cz**
* B1.1 zhotovitel převezme objednatelovy **požadavky** na  zpracování internetových stránek;
* B1.2 zhotovitel **prezentuje** objednateli svůj návrh zpracování;
* B1.3 zhotovitel upraví řešení dle případných připomínek objednatele a následně realizuje na svých technických prostředcích **zkušební (pilotní) implementaci** takto upravené varianty tak, aby objednateli umožnil testování redakčního systému objednatelem;
* B1.4 zhotovitel upraví své technické řešení dle případných připomínek objednatele a následně realizuje na svých technických prostředcích **plnou implementaci** takto upraveného řešení včetně dodávky redakčního systému;
* B2 – **údržba a technická podpora** (internetových stránek s registrovaným přístupem), údržba a zajištění technické podpory dle pokynů objednatele.

1. Pro části A1 a B1 se použijí ustanovení o smlouvě o dílo dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a ustanovení o díle s nehmotným výsledkem dle ust. § 2631 a násl. občanského zákoníku. Pro dodávku redakčního systému se použijí ustanovení o licenci dle ust. § 2358 a násl. občanského zákoníku.

**Čl. 3**

**Místo a termíny plnění, předání a převzetí plnění**

1. Výsledky díla budou předány objednateli v jeho sídle.

1. **Termíny** pro realizaci plnění definovaného v čl. 2 odst. 3 této smlouvy jsou stanoveny následovně v těchto etapách:

* **etapa 1:** splnění činností specifikovaných v A1.1 a B1.1 zajistí zhotovitel do 7 dnů od účinnosti této smlouvy
* **etapa 2:** splnění činností specifikovaných v A1.2 a B1.2 zajistí zhotovitel do 14 dnů ode dne splnění činností etapy 1
* **etapa 3:** splnění činností specifikovaných v A1.3 a B1.3 zajistí zhotovitel do 28 dnů ode dne splnění činností etapy 2
* **etapa 4:** splnění činností specifikovaných v A1.4 a B1.4 zajistí zhotovitel do 14 dnů ode dne splnění činností etapy 3
* **etapa 5:** plnění činností specifikovaných v B2 zajistí zhotovitel ode dne splnění činností etapy 4 až do dne ukončení trvání této smlouvy.

1. **Předání a převzetí** plnění **v etapě 3** (testování zkušební verze technického řešení) **a v etapě 5** (plný provoz) proběhne na základě akceptační procedury, která zahrnuje porovnání skutečných vlastností plnění s požadavky objednatele definovanými touto smlouvou a v **příloze č. 1– *Specifikace předmětu plnění***.
2. **Akceptační procedura** se bude skládat **z akceptačních testů** pro etapu 3 a z ověřovacího provozu po dobu prvních 14 dnů etapy 5.
3. **Akceptační testy** budou probíhat na základě specifikace obsahující popis testů, testovací data, příslušné prostředí, pořadí prováděných testů, akceptační kritéria a časový plán akceptačních testů. Zhotovitel před zahájením etapy 3 předá objednateli ke schválení specifikaci akceptačního testu tak, aby byla přesně měřitelná i nezávislou třetí osobou.

6. Během akceptačních testů jsou smluvní strany povinny spolupracovat při **třídění vad** podle jejich závažnosti a vyvinout veškeré rozumné úsilí, aby byly tyto vady odstraněny během etapy 3. Rozdělení podle stupňů závažnosti je následující:

* **Vada první úrovně** způsobuje tak závažné problémy, že není možné dodržení předpokládaného časového plánu akceptačních testů, přičemž vadou první úrovně se rozumí i to, že testované internetové stránky nejsou schopny běžného provozu.
* **Vada druhé úrovně** by ohrozila další pokračování akceptačních testů, pokud by nebyla opravena, nebo by vážně ohrozila jiné části systému objednatele, přičemž vadou druhé úrovně se rozumí i to, že testované internetové stránky nejsou schopny unést maximální předpokládanou provozní zátěž.
* **Vadou třetí úrovně** se rozumí vada, která způsobí částečný neúspěch akceptačních testů nebo se projeví pouze občas, a tudíž by za běžného provozu nezpůsobila ztracení žádné závažné funkce internetových stránek ani by neohrozila další provoz systému objednatele.
* **Vada čtvrté úrovně** je pouze dílčí nedostatek, který nenarušuje provoz internetových stránek.

7. Během **ověřovacího provozu** vyvinou smluvní strany veškeré rozumné úsilí, aby odstranily všechny zjištěné vady.

8.         **Zajištění provozu** díla, jeho údržba a poskytování technické podpory bude v případě vad zjištěných v etapě 5 po ukončení ověřovacího provozu zajištěno následovně:

* při vadě bránící využívání internetových stránek zahájí zhotovitel práce na odstranění vady do 1 pracovního dne od nahlášení vady a zajistí odstranění vady do 3 pracovních dní od nahlášení vady.
* při jiné vadě na internetových stránkách zahájí zhotovitel práce na odstranění vady do 3. pracovního dne od nahlášení vady a zajistí odstranění vady do termínu, který navrhne do 4. pracovního dne od nahlášení vady.

**Čl. 4**

**Doručování a kontaktní osoby**

1. Doručování písemností se provádí na adresu sídla objednatele a adresu sídla zhotovitele, prostřednictvím datové schránky či osobním doručením.

2. Kontaktní osobou a odpovědným státním zaměstnancem objednatele je pro účely této smlouvy určen/a Mgr. Kateřina Neustupová, tel.: +420 224 972 162, email: katerina.neustupova@mzcr.cz, kontaktní osobou zhotovitele je pro účely této smlouvy určen/a DOPLNÍ ÚČASTNÍK, tel. DOPLNÍ ÚČASTNÍK, e-mail: DOPLNÍ ÚČASTNÍK. Změna kontaktní osoby není považována za změnu smlouvy. Změna kontaktní osoby je účinná dnem doručení oznámení o změně druhé smluvní straně.

**Čl. 5**

**Cena a platební podmínky**

1. Cena za složku A byla stanovena jako smluvní ve výši:

Cena bez DPH                           DOPLNÍ ÚČASTNÍK Kč

DPH                                                   DOPLNÍ ÚČASTNÍK Kč

Cena včetně DPH                      DOPLNÍ ÚČASTNÍK Kč.

Cena za složku B1 byla stanovena jako smluvní ve výši:

Cena bez DPH                           DOPLNÍ ÚČASTNÍK Kč

DPH                                                   DOPLNÍ ÚČASTNÍK Kč

Cena včetně DPH                      DOPLNÍ ÚČASTNÍK Kč.

Cena za složku B2 byla stanovena jako smluvní ve výši:

Cena za hodinu práce bez DPH DOPLNÍ ÚČASTNÍK Kč

DPH                                                   DOPLNÍ ÚČASTNÍK Kč

Cena za hodinu práce včetně DPH DOPLNÍ ÚČASTNÍK Kč.

1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena za celý předmět plnění (za složku A, B1 a B2) nepřesáhne částku DOPLNÍ ÚČASTNÍK Kč.
2. Celková cena za celý předmět plnění (za složku A, B1 a B2) zahrnuje veškeré náklady, které jsou nezbytné k řádnému splnění závazku zhotovitele dle této smlouvy. Celková cena je nepřekročitelná po celou dobu trvání této smlouvy bez ohledu na vývoj inflace či jiné skutečnosti promítající se do ceny výrobků či služeb na trhu*,* vyjma zákonné změny sazby DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
3. Objednatel provede úhradu ceny za plnění na základě daňového dokladu (faktury) vystavené zhotovitelem.
4. Kromě obecných náležitostí daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, musí každá faktura obsahovat  název a číslo projektu dle článku 1, bodu 2 této smlouvy, tedy *Deinstitucionalizace služeb pro duševně nemocné, CZ.03.2.63/0.0/0.0/15\_039/0006213.*
5. Úhrada ceny bude provedena a účtována v korunách českých.
6. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, jeobjednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu.
7. Faktury budou splatné **30 dnů** od data jejich doručení na adresu sídlaobjednatele v závislosti na přidělení prostředků ze státního rozpočtu, resp. prostředků Evropské unie. S ohledem na možnosti uvolnění finančních prostředků ze státního rozpočtu může být splatnost faktur prodloužena o dalších 30 dnů. Opožděné uvolnění finančních prostředků ze státního rozpočtu, resp. prostředků Evropské unie se nepovažuje za prodlení splatnosti faktur a nebude důvodem pro využití sankčních opatření. Za zaplacení se považuje datum odepsání finanční částky za služby z účtuobjednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
8. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

**Čl. 6**

**Práva a povinnosti smluvních stran**

* 1. Zhotovitel je povinen při plnění předmětu smlouvy postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno objednatele.
  2. Obě smluvní strany se zavazují, že si poskytnou vzájemnou součinnost k řádnému a včasnému splnění činností **specifikovaných v etapách 1 až 5** a že se budou navzájem informovat bez zbytečného odkladu o důležitých skutečnostech, které ovlivňují, popř. by mohly ovlivnit plnění podle této smlouvy.
  3. Zhotovitel se zavazuje průběžně konzultovat s objednatelem jakékoliv nejasnosti při plnění této smlouvy a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně upozornit, v opačném případě nese zhotovitel zejména odpovědnost za vady plnění a za škodu, které v důsledku těchto nevhodných pokynů objednatele objednateli, popř. třetím osobám vznikly.
  4. **Při realizaci části plnění** jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by plnil sám.
  5. Zhotovitel je povinen spolupracovat při plnění této smlouvy s **osobami** určenými objednatelem.

**Čl. 7**  
**Zvláštní ujednání o licenci**

1. Zhotovitel prohlašuje, že je nabyvatelem licencí k počítačovým programům, jež použije k plněním dle této smlouvy nebo které jsou součástí předmětu plnění a tuto skutečnost se zavazuje objednateli na požádání prokázat.

2.         Zhotovitel poskytuje touto smlouvou objednateli časově, územně i jinak neomezenou bezplatnou a nevýhradní licenci k užití předmětu plnění (včetně možnosti zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě oprávnění tvořící součást licence) tak, aby umožnil plné využívání díla specifikovaného v částech A a B, zejména pak využívání redakčního systému. Licence bude zhotovitelem poskytnuta dnem převzetí předmětu plnění objednatelem.

3.         Zhotovitel není oprávněn zatížit objednatele jakýmikoliv závazky vyplývajícími z licencí vázanými k předmětu plnění.

4.         V případě ukončení smlouvy se zhotovitel zavazuje provést jednorázový export všech dat spravovaných systémem ve standardním formátu (MS Excel, CSV, apod.) a předat objednateli soubory s exportovanými daty nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne ukončení smluvního vztahu.

**Čl. 8**  
**Smluvní pokuty, odpovědnost za škodu a odpovědnost za vady**

1.         Při podstatném porušení povinností zhotovitele, kterým se rozumí neposkytnutí plnění včas dle **části A nebo B1 nebo B2,** je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 % z celkové ceny předmětu plnění uvedené v čl. 5 odst. 1 této smlouvy včetně DPH.

2.         Ustanovení o smluvních pokutách dle této smlouvy nemají vliv na náhradu škody.

3.         Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou objednateli v důsledku porušení povinností zhotovitele, pokud toto porušení nebylo způsobeno okolností vylučující odpovědnost dle platných ustanovení občanského zákoníku.

4.         Smluvní strany pro vyloučení pochybností ujednaly, že v případě vady zjištěné v etapě 5 po ukončení ověřovacího provozu se postupuje dle čl. 3 bodu 9 specifikovaného výše v této smlouvě. Pokud bezplatné odstranění vady v této lhůtě není možné, objednatel má vůči zhotoviteli tato práva:

a) právo na poskytnutí přiměřené slevy z ceny odpovídající rozsahu namítaných vad,

b) právo na odstoupení od smlouvy v případě, že namítané vady neumožňují plnění předmětu této smlouvy,

c) právo na náhradu nákladů odstranění vady v případě, že namítané vady odstranil objednatel sám nebo prostřednictvím třetí osoby.

5.         Smluvní strany pro vyloučení pochybností prohlašují, že jsou nepřípustné podstatné změny této smlouvy, přičemž za podstatnou se považuje taková změna, která by

            a) umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním výběrovém řízení, pokud by zadávací podmínky původního výběrového řízení odpovídaly této změně;

            nebo

            b) měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele;

            nebo

            c) vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění původní veřejné zakázky.

# Čl. 9

# Doba trvání smlouvy a ukončení smlouvy

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou v délce trvání do 28. 2. 2022.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud nedostane prostředky ze státního rozpočtu účelově určené na plnění podle této smlouvy, prostředky z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost účelově určené na plnění podle této smlouvy nebo bude povinen tyto prostředky vrátit. Věta první se uplatní i v případě částečného neposkytnutí nebo vrácení těchto prostředků. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem doručení oznámení o odstoupení zhotoviteli.
3. Ustanovení této smlouvy, jejichž cílem je upravit vztahy mezi smluvními stranami po ukončení účinnosti této smlouvy, zůstanou platná a účinná i po ukončení účinnosti této smlouvy.

**Čl. 10**

**Obecná ustanovení**

1. Tato smlouva a veškeré záležitosti z ní vyplývající nebo s ní související se řídí právním řádem České republiky a spadají pod jurisdikci soudů České republiky. Smluvní strany se zavazují, že případné rozpory vzniklé při realizaci této smlouvy budou řešit korektním způsobem a v souladu s právními předpisy a pravidly slušnosti. Každá ze smluvních stran se dále zavazuje, že k soudnímu řešení uvedených sporů přistoupí až po vyčerpání možností jejich vyřízení mimosoudní cestou.
2. Veřejná zakázka je spolufinancována z fondů Evropské unie z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost (dále „OPZ“).Z toho vyplývají povinnosti pro zhotovitele a objednatele týkající se plnění této smlouvy. Zhotovitel toto bere na vědomí a zavazuje se plnit veškeré povinnosti pro něj a pro objednatele vyplývající z financování plnění této smlouvy z fondů Evropské unie. Zhotovitel se zavazuje sledovat veškeré dokumenty upravující poskytování dotace a její implementace a vyžádat si veškeré relevantní dokumenty, rozhodnutí a opatření od objednatele týkající se podmínek dotace dle této smlouvy z OPZ. Zhotovitel je povinen při plnění této smlouvy zejména plnit veškeré povinnosti týkající se publicity stanovené v dokumentech OPZ, zejména příručky, manuálu vizuální identity OPZ v aktuálním znění atd. a dále povinnosti uchovávat dokumentaci.
3. Zhotovitel se zavazuje dodržovat informační povinnost dle Manuálu pro publicitu OPZ; zejména je povinen dodržovat, aby všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace byly opatřeny vizuální identitou projektů dle pravidel vyplývajících z Manuálu pro publicitu OPZ a navazujících dokumentů; zhotovitel je povinen se ke dni nabytí účinnosti smlouvy s těmito pravidly seznámit; v případě, že v průběhu plnění smlouvy dojde ke změně těchto pravidel, je zhotovitel povinen používat vždy aktuální verzi těchto pravidel.
4. Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost a potřebné doklady a strpět kontrolu ze strany oprávněných orgánů veřejné správy, případně dalších relevantních orgánů, které mají právo kontroly v rámci tohoto operačního programu. Zhotovitel je povinen umožnit provedení kontroly všem subjektům implementační struktury OPZ, pověřeným kontrolním orgánům České republiky a pověřeným pracovníkům Evropské komise a Evropského účetního dvora. Dále je povinen na základě kontrol prováděných při monitorování projektu realizovat nápravná opatření, která mu budou uložena oprávněnými subjekty, a to v termínu, rozsahu a kvalitě podle požadavků stanovených příslušným kontrolním orgánem. Zároveň zhotovitel objednateli písemně oznámí splnění nápravných opatření, a kdo tyto opatření uložil.

**Čl. 11**

**Závěrečná ustanovení**

1. Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost o informacích o druhé smluvní straně, její činnosti a jejích pracovnících, o nichž se v souvislosti s plněním dle této smlouvy dozví a dále jsou povinny postupovat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR).
2. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se touto smlouvou definovaný smluvní vztah obecně platnými právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel prohlašuje, že je srozuměn se skutečností, že objednatel je osobou povinnou ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisu, a dále zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, je tak povinen o této smlouvě a právním vztahu jí založeném zpřístupňovat všechny informace, které zákon ze zpřístupňování nevylučuje.
4. Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení této smlouvy neplatným nebo neúčinným, netýká se to ostatních ustanovení této smlouvy a smluvní strany se zavazují nahradit takové ustanovení novým ustanovením, které bude v nejvyšší možné míře splňovat stejné ekonomické, právní a obchodní cíle původního ustanovení. Totéž platí, vyskytnou-li se ve smlouvě či jejích dodatcích případné mezery.
5. Smluvní strany se dohodly, že pohledávky vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, mohou být postoupeny jednou smluvní stranou pouze po předchozím písemném souhlasu druhé smluvní strany.
6. Změny této smlouvy mohou být učiněny pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami, resp. osobami oprávněnými jednat jménem nebo za smluvní strany. Smluvní strany berou na vědomí, že před podpisem každého dodatku ke smlouvě je objednatel povinen poskytovat koncept dodatku prostřednictvím informačního systému ke kontrole Řídícímu orgánu programu spolufinancovanému z Evropského sociálního fondu.
7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
8. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, jedno vyhotovení pro zhotovitele, dvě vyhotovení pro objednatele.
9. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy podpisem. Zároveň smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že tato smlouva nebyla ujednána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.
10. Nedílnou součástí této smlouvy je:
    1. Příloha č. 1 – Specifikace předmětu plnění

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | V Praze dne | V dne | |  |  | | …………………......………………...... | ...…………............…………………... | |  |  | |  |
| Ing. Daniela Matějková DOPLNÍ ÚČASTNÍK  vedoucí Oddělení koncepcí a strategií |  |

Česká republika – Ministerstvo zdravotnictví

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |